ПРОЕКТ

Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Ульчского муниципального района  на 2016-2018 годы»

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 08 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 11 июля 2011 г. N 192-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением администрации Ульчского муниципального района Хабаровского края от 29 июля 2013 года февраля 2013 г. N 702 "Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и проведение оценки эффективности муниципальных программ Ульчского муниципального района", в целях развития транспортной системы Ульчского муниципального района Хабаровского края,  администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие транспортной системы Ульчского муниципального района  на 2016-2018 годы ".

- Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Ульчского муниципального района в сети Интернет.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Иващука Ф.В.

- Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 г.

Глава администрации

района                                                                                                           Ю.Л. Данкан

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ  НА 2016 – 2018 ГОДЫ»

.

Ответственный  исполнитель:

Отдел охраны труда, транспорта и связи

администрации

Ульчского муниципального района

Составлена  07.09.2015г.

Ведущий специалист по охране труда

администрации Ульчского муниципального района

Жиборт П.Ю.

Тел. 5 20 76

e-mail: trudoxr_sp@adminulchi.ru

- ПАСПОРТ

Муниципальной программы

"Развитие транспортной системы Ульчского муниципального района  на 2016-2018 годы"

| Ответственный исполнитель Программы | Отдел охраны труда, транспорта и связи администрации Ульчского муниципального района (далее – Отдел) |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | Отдел капитального строительства и архитектуры администрации района; ОГИБДД МВД РФ по Ульчскому муниципальному району (по согласованию) |
| Участники Программы | Отдел капитального строительства и архитектуры администрации района; ОГИБДД МВД РФ по Ульчскому муниципальному району (по согласованию) |
| Подпрограммы Программы | в рамках реализации программы не предусмотрена реализация подпрограмм |
| Ведомственные целевые Программы | в рамках реализации программы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ |
| Основные мероприятия входящие в муниципальную Программу | - развитие транспортного обслуживания; -повышение безопасности дорожного движения; - дорожное хозяйство |
| Цели Программы | - развитие транспортной системы для устойчивого социально-экономического развития Ульчского муниципального района Хабаровского края; - повышение качества, безопасности и доступности услуг транспортного комплекса для населения Ульчского муниципального района Хабаровского края; - создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения Ульчского муниципального района Хабаровского края; - повышение безопасности дорожного движения, снижение количества дорожно-транспортных происшествий и числа погибших и пострадавших в них людей; |
| Задачи Программы | - совершенствование транспортной инфраструктуры, улучшение использования существующих мощностей; - улучшение экологических параметров транспортной системы; - проведение мониторинга состояния автомобильных дорог с твердым покрытием муниципального значения вне границ населенных пунктов; |
| Целевые индикаторы показатели Программы | -доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; - количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. |
| Этапы и сроки реализации Программы | программа реализуется в один этап с 2016 по 2018 гг. |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы, в т.ч подпрограммы, в том числе: в т.ч.с разбивкой по годам | Общий объем финансирования программы 26937,049 тыс. рублей, в т.ч.: 2016 г. - 9479,855 тыс. рублей; 2017г. - 8728,597 тыс. рублей; 2018г. - 8728,597 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты - обеспечение долгосрочной сбалансированности реализации Программы | развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Ульчского района; процент автомобильных дорог муниципального значения, находящихся на содержании, от общей протяженности сети автомобильных дорог муниципального значения - 100 процентов; |

1. Характеристика текущего состояния развития транспортной

отрасли в Ульчском муниципальном районе, основные проблемы

В Ульчском муниципальном районе Хабаровского края транспорт является одной из крупнейших базовых отраслей экономики, важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры. Формирование стратегических направлений развития транспорта необходимо осуществлять на базе всестороннего анализа современного состояния и проблем развития транспортной системы, в тесной взаимосвязи с общими направлениями социально-экономического развития Ульчского муниципального района Хабаровского края.

Транспорт создает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных, экономических, внешнеполитических целей, играет важную роль в обеспечении других сфер экономики.

Транспортная инфраструктура должна объединять все муниципальные образования Ульчского муниципального района Хабаровского края, что является необходимым условием территориальной целостности, единства экономического пространства, и обеспечивать условия экономического роста, повышение конкурентоспособности региональной экономики и качества жизни населения.

Рынок перевозок пассажиров в Ульчском муниципальном районе представлен предприятиями и организациями речного, воздушного,  автомобильного (автобусные перевозки) транспорта.

На территории Ульчского муниципального района Хабаровского края из 18 сельских поселений 5 не имеют автомобильного (автобусного) сообщения с районным (с. Богородское) и краевым центром (г. Хабаровск) в связи с отсутствием единой сети автомобильных дорог. Поселения имеют в летний период только водный вид сообщения и в зимний период автомобильный только после открытия ледовых переправ.

Значительная часть автотранспортной инфраструктуры Ульчского  муниципального района Хабаровского края эксплуатируется за пределами нормативного срока, другая приближается к этому сроку, в связи с чем существенно ухудшается ситуация по безопасности работы транспорта. Отмечается недостаточность и высокая изношенность имеющейся дорожно-эксплуатационной техники; высокая капиталоемкость восстановительных работ; недостаточное финансирование развития сети автодорог краевого значения и соблюдения межремонтных сроков службы дорог; низкие технические параметры существующих автодорог (по расчетной нагрузке на ось, категории); низкий уровень развития автомобильных дорог регионального и районного значений вследствие недостаточного финансирования из местных бюджетов; отсутствие подъездных автодорог с твердым покрытием к сельским населенным пунктам.

Состояние дорожного хозяйства и автотранспортных средств (как общего пользования, так и личного транспорта граждан) имеет непосредственное влияние на качество оказываемых услуг транспортной инфраструктуры как в грузовых, так и в пассажирских перевозках.

Сформировавшаяся к настоящему времени сеть автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения в районе имеет незавершенный характер и не обеспечивает круглогодичного автотранспортного сообщения отдаленных населенных пунктов с районным (с. Богородское) и краевым центром (г. Хабаровск).

В собственности Ульчского муниципального района находятся следующие автомобильные дороги муниципального значения вне границ населенных пунктов с твердым покрытием:

| Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км | Тип дороги (материал покрытия) | Категория дороги |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 4 | 5 | 6 |
| с.Большие Санники- п.Мариинский Рейд | 27,700 | грунтовая | V |
| с.Мариинское-п.Мариинский Рейд | 2,015 | грунтовая | V |
|  | 0,485 | асфальт | V |
| Автодорога -подъезд к с.Монгол лит 1 | 4,300 | грунтовая | V |
| Автодорога-подъезд к с.Савинское лит 1 | 3,200 | грунтовая | V |
| Автодорога-подъезд к с. Аннинские Минеральные Воды | 0,850 | грунтовая | V |
| Автодорога с.Сусанино - Аннинские Минеральные Воды | 6,200 | грунтовая | V |
| Автодорога с.Савинское - с.Монгол лит 1 | 2,800 | грунтовая | V |
| Автодорога - подъезд к с.Кизи Лит 1 | 16,000 | грунтовая | V |
| дорога Солонцы -Кольчем | 7,000 | грунтовая | V |
| с.Киселевка-п.Ключевой | 9,000 | грунтовая | V |
| с.Новотроицкое - с.Тахта | 12,000 | ледовая переправа |  |
| с.Тахта - с.Кальма | 20,000 | ледовая переправа |  |
| с. Кальма - п Тыр | 5,500 | ледовая переправа |  |
| п.Тыр - с.Сусанино | 31,500 | ледовая переправа |  |
| с. Ухта - с.Солонцы | 16,875 | автозимник |  |
| с. Софийск - с.Калиновка | 14,000 | автозимник |  |
| с. Киселевка - п. Циммермановка | 25,000 | ледовая переправа |  |
| с.Киселевка - с. Максим Горький | 5,000 | ледовая переправа |  |
| с.Богородское - с.Ухта | 3,700 | ледовая переправа |  |
| с. Дуди - с.Савинское | 16,000 | ледовая переправа |  |
| ИТОГО | 229,125 |  |  |

Перечисленные автодороги находятся в собственности администрации Ульчского района, которая исполняет функции единого заказчика по их строительству, ремонту и содержанию.

Для обеспечения бесперебойной круглогодичной автомобильной связи между населенными пунктами Ульчского муниципального района и сетью автомобильных дорог краевого значения необходимо создание на территории района надежной сети автомобильных дорог соответствующей категорийности, способной обеспечить потребности населения и предприятий района в пассажирских и грузовых перевозках.

Проблема аварийности на автомобильном транспорте в последнее время на территории Ульчского муниципального района приобрела стабильна и не превышает две смерти с летальным исходом в год в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью системы обеспечения безопасности дорожного движения, низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Сохраняющаяся сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций ее дальнейшего ухудшения во многом определяются постоянно возрастающей мобильностью населения при имеющем место перераспределении перевозок от общественного транспорта к личному, увеличивающейся диспропорцией между приростом числа автомобилей и приростом протяженности улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

В целом реализация государственной политики в области транспорта на территории Ульчского муниципального района проводится в рамках Распоряжения Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. N 1734-р "Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года", постановления Правительства Хабаровского края от 05 мая 2012 г. N 146-пр "Об утверждении государственной целевой программы Хабаровского края "Развитие транспортной системы Хабаровского края".

Кроме того, негативные тенденции и характер проблемы требуют программно-целевого подхода к ее решению задач на муниципальном уровне, для чего в рамках программы предусматривается комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня правового сознания участников дорожного движения, оптимизации организации дорожного движения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий и совершенствование системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

2. Цели и задачи Программы

Программа реализуется в целях:

1) развития транспортной системы для устойчивого социально-экономического развития Ульчского муниципального района, повышения качества, безопасности и доступности услуг транспортного комплекса для населения;

2) создания условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения Ульчского муниципального района;

3) повышения безопасности дорожного движения, снижение количества дорожно-транспортных происшествий и числа погибших и пострадавших в них людей;

4) совершенствования организации движения транспортных средств и пешеходов.

Задачи программы:

1) совершенствование транспортной инфраструктуры, улучшение использования существующих мощностей;

2) улучшение экологических параметров транспортной системы;

3) создание условий для финансового оздоровления организаций транспортного комплекса и повышение эффективности его работы на внутреннем и внешнем рынках транспортных услуг;

4) проведение мониторинга состояния автомобильных дорог с твердым покрытием муниципального значения вне границ населенных пунктов;

5) открытие новых регулярных автобусных маршрутов;

Реализация Программы рассчитана на 2016 - 2018 годы.

- 3. Прогноз конечных результатов Программы

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом автомобильных дорог, носят постоянный, непрерывный характер, мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей областного и местного бюджетов, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа являются 100-процентное содержание всей сети дорог и не увеличение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения».

Отечественный опыт подтверждает, что использование на транспорте спутниковых навигационных технологий на базе ГЛОНАСС оказывает значительный управленческий, экономический, социальный и экологические эффекты, а также повышает безопасность жизнедеятельности населения, в частности: повышается качество расходования бюджетных средств; увеличиваются поступления в бюджет района; уменьшается количество выбросов вредных веществ; снижаются риски терактов и техногенных катастроф; повышается скорость реагирования на происшествия оперативными службами; снижается количество происшествий и число погибших в них; увеличивается эффективность контроля за соблюдением правил перевозок; повышается рентабельность использования транспортных средств различного назначения.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Ульчского района «Развитие транспортной системы Ульчского муниципального района» представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Сведения о мероприятия муниципальной программы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

- 4. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы планируется в один этап в течение 2016 - 2018 годов.

- 5. Сведения об индикаторах (показателях) Программы

Для оценки эффективности реализации Программы планируется использование  показателей (индикаторов), характеризующих достижение цели Программы и результаты решения задачи  и выполнения основных мероприятий Программы.

Перечень показателей (целевых индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значений по годам приведен в приложении  1 к   настоящей Программе.

- 6. Перечень основных мероприятий Программы

Перечень программных мероприятий содержится в приложении 2 к Программе

- 7. Основные меры правового регулирования в сфере финансов

Основные меры правового регулирования в сфере финансов, нацеленные на выполнение мероприятий и конечные результаты Программы, предусматривают разработку и принятие ряда муниципальных правовых актов района, в том числе решений Собрания депутатов района, постановлений администрации района, приказов финансового управления, главных распорядителей бюджетных средств, носящих нормативный правовой характер.

В целях повышения качества управления общественными финансами  приняты следующие нормативно-правовые акты:

- постановление администрации района «Об  утверждении  порядка и методики бальной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета  района»;

- типовые программы контрольных мероприятий муниципальных учреждений и местных бюджетов.

В целях обеспечения взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования ежегодно принимаются следующие нормативные правовые акты:

- приказ финансового управления о порядке и методике планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период;

- приказ финансового управления по сверке исходных данных для расчета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений района.

- постановление администрации района  о составлении проекта бюджета муниципального района  на очередной финансовый год и плановый период;

- решение Собрания  депутатов района  о бюджете на очередной финансовый год  и плановый период;

- решения Собрания депутатов района об исполнении  бюджета  района за отчетный финансовый год;

Сведения об основных мерах правового регулирования представлены в приложении № 3 к настоящей Программе.

8. Ресурсное обеспечение Программы

Объем бюджетного обеспечения мероприятий Программы приведен в приложении 3 к Программе.

Основные риски, которые могут возникнуть в ходе реализации Программы, связаны с недостаточным финансированием ее мероприятий.

Способом ограничения рисков будет являться мониторинг целевых показателей Программы, своевременная корректировка программных мероприятий и целевых показателей в зависимости от их достигнутого состояния и объемов финансирования.

Ежегодный объем финансирования мероприятий Программы подлежит уточнению в соответствии с бюджетом на очередной финансовый год.

Разработчик Программы ежегодно в установленном порядке готовит бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы и предложения, связанные с корректировкой показателей (индикаторов), сроков и объемов финансирования.

- 9. Анализ рисков реализации Программы, описание мер

управления рисками

При реализации Программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов:

- изменение экономической ситуации в мировой финансовой системе Российской Федерации, Хабаровском крае, Ульчском муниципальном районе, связанное с неустойчивостью макроэкономических параметров (уровень инфляции, темпы экономического роста, уровень платежеспособности предприятий, населения, изменение процентных ставок  Центрального банка Российской Федерации, изменение обменного курса валют, уровень политической стабильности и др.);

- организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий Программы;

- возникновение новых расходных обязательств без источника финансирования;

- необоснованное увеличение муниципального долга района и дефицита бюджета;

- необоснованное перераспределение доходов между уровнями бюджетов;

- необоснованное принятие решений, приводящее к нарушению единства бюджетной системы Российской Федерации.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:

- формирование эффективной системы управления Программой на основе четкого распределения функций и полномочий в финансовом управлении;

- детальное планирование мероприятий Программы;

- оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы;

- разработка и принятие муниципальных правовых актов, регулирующих отношения в сфере финансов;

- принятие иных мер в соответствии с полномочиями.

- 10. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы включает:

- оценку планируемой эффективности;

- оценку фактической эффективности.

Планируемая эффективность определяется на этапе разработки Программы, фактическая - в ходе и по итогам ее выполнения. Результаты оценки эффективности используются для корректировки Программы.

Эффективность реализации Программы определяется по следующим направлениям:

а) оценка степени достижения целей и решения задач Программы (выполнения индикаторов);

б) оценка степени исполнения запланированного уровня расходов районного бюджета;

в) оценка эффективности использования средств бюджета района.

Оценка осуществляется ежегодно, а также по итогам завершения реализации Программы.

Результативность Программы будет оцениваться на основе целевых показателей, определенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий Программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы осуществляется на основании следующей формулы:

(Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... +Фк / Пк)

ДИ = ----------------------------------,

К

где

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;

К - количество показателей (индикаторов) Программы;

Ф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период;

П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период.

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами (например, П1 / Ф1 + П2 / Ф2 +...).

Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов  бюджета муниципального района  (ИЗУР) рассчитывается по формуле:

ИЗУР = О / Л,

где

ИЗУР - исполнение запланированного уровня расходов бюджета муниципального района,

О - фактическое освоение средств бюджета муниципального района по Программе в рассматриваемом периоде,

Л - лимит бюджетных обязательств на реализацию Программы в рассматриваемом периоде.

Оценка эффективности использования средств  бюджета муниципального района  (ЭИ) в рассматриваемом периоде рассчитывается как:

ЭИ = ДИ / ИЗУР

Оценка эффективности использования средств   бюджета муниципального района  будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) и меньше уровень использования средств бюджета муниципального района.

Уровень интегральной оценки эффективности в целом по Программе определяется по формуле:

Оп = 0,7 x ДИ + 0,3 x ИЗУР

где:

Оп - оценка Программы;

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;

ИЗУР - оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета муниципального района.

На основе интегральной оценки Программы дается качественная оценка Программы:

- эффективная при Оп => 0,7;

- недостаточно эффективная при 0,3 <= Оп <= 0,7;

- неэффективная при Оп < 0,3.

- 11. Оценка планируемой эффективности Программы

Оценку эффективности реализации Программы планируется осуществлять в соответствии с Порядком  разработки, формирования,  реализации и проведения оценки  эффективности муниципальных программ Ульчского муниципального района, утвержденным постановлением администрации района.

Для проведения оценки планируемой эффективности реализации Программы применяются индикаторы (показатели), указанные в Приложении № 1 к Программе.

12. Механизм реализации Программы

В целях выполнения всего комплекса мероприятий Программы, решения поставленных задач, достижения запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделенных на ее реализацию, ответственный исполнитель осуществляет координацию деятельности всех соисполнителей и участников Программы.

Программа предусматривает ответственность всех ее исполнителей за реализацию закрепленных за ними мероприятий.

Ответственный исполнитель:

1) организует реализацию Программы в целом, разрабатывает предложения по внесению изменений и дополнений в Программу;

2) несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) Программы, а также конечных результатов ее реализации;

3) запрашивает у соисполнителей и участников сведения о выполнении программных мероприятий, а также сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки отчетов, для разработки предложений по внесению изменений и дополнений в Программу;

4) готовит и представляет в контрольно-счетную палату Ульчскогго муниципального района (ежегодно, до 25 января, следующего за отчетным годом) оценку эффективности реализации Программы.

Соисполнители и участники:

1) осуществляют реализацию мероприятий Программы, формируют информацию о результатах выполнения мероприятий Программы и мониторинге целевых показателей;

2) в срок до 7 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют ответственному исполнителю сведения о выполнении программных мероприятий, сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки отчетов, а также для разработки предложений по внесению изменений и дополнений в Программу;

4) в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации Программы при подготовке годового отчета;

5) вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений и дополнений в Программу;

6) представляют дополнительную информацию об итогах реализации мероприятий Программы по запросу ответственного исполнителя.

Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений главы администрации Ульчского муниципального района, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации Программы.

По решению главы администрации Ульчского муниципального района ход и результаты реализации Программы могут быть рассмотрены на заседании коллегии.

Информация о Программе, ход ее реализации, степень выполнения мероприятий Программы, достижение значений целевых показателей (индикаторов) размещаются управлением экономического развития в сети Интернет на официальном сайте администрации Ульчского муниципального района.

- _______________

Приложение 1

к Муниципальной программе

"Развитие транспортной системы

Ульчского муниципального района

Хабаровского края на 2016 - 2018 годы"

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ УЛЬЧСКОГО РАЙОНА МУНИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

НА 2016 - 2018 ГОДЫ"

| N п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | 2015 факт | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 1. | Доля протяжности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающая нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 60 | 59 | 58 | 57 |
| 2. | Доля населения проживающего в населенных пунктах, не имеющего регулярного автобусного сообщения и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | % | 19,10 | 18,90 | 18,90 | 18,80 |
| 3. | Протяженность автомобильных дорог муниципального значения вне границ населенных пунктов с твердым покрытием | км | 79,55 | 79,55 | 79,55 | 79,55 |
| 4. | Количество сельских поселений, имеющих единую круглогодичную связь по сети автомобильных дорог с районным центром с. Богородское | ед. | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 5. | Количество дорожно-транспортных происшествий | ед. | 100 | 95 | 93 | 91 |
| 6. | Количество лиц, пострадавших и погибших в результате ДТП | чел. | 15 | 13 | 12 | 11 |

Ведущий специалист по охране труда

администрации Ульчского муниципального району

Жиборт П.Ю.

Приложение 2

к Муниципальной программе

"Развитие транспортной системы

Ульчского муниципального района

Хабаровского края на 2016 - 2018 годы"

МЕРОПРИЯТИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ"

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации | Непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по транспортному обслуживанию населения на территории Ульчского муниципального района Хабаровского края | Отдел охраны труда, транспорта и связи администрации Ульчского муниципального района, финансовое управление администрации Ульчского муниципального района | 2016 - 2018 годы | Обеспечение условий экономического роста, повышение конкурентоспособности, качества, доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта общего пользования | Снижение стабильности финансово-хозяйственной деятельности предприятий транспортного комплекса |
| 2. | Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Ульчского муниципального района | Отдел охраны труда, транспорта и связи администрации Ульчского муниципального района | 2016 - 2018 годы | Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Ульчского муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения на них | Отсутствие муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Ульчского муниципального района и обеспечения безопасности дорожного движения на них |
| 3. | Частичный капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Ульчского муниципального района | Отдел охраны труда, транспорта и связи администрации Ульчского муниципального района, отдел капитального строительства и архитектуры Ульчского муниципального района | 2016 - 2018 годы | Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Ульчского муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения на них | Отсутствие муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Ульчского муниципального района и обеспечения безопасности дорожного движения на них |
| 4. | Установка баннеров, информирующих о наиболее опасных участках автодорог, изготовление информационных материалов по профилактике дорожно-транспортных происшествий | Отдел охраны труда, транспорта и связи администрации Ульчского муниципального района | 2016 - 2018 годы | Профилактические мероприятия по соблюдению участниками дорожного движения ПДД | Отсутствие профилактических мероприятий по соблюдению участниками дорожного движения ПДД. Рост ДТП и числа раненых и погибших при них |
| 5. | Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в целях повышения безопасности дорожного движения, снижение количества дорожно-транспортных происшествий и числа погибших и пострадавших в них людей | Отдел охраны труда, транспорта и связи администрации Ульчского муниципального района | 2016 - 2018 годы | Повышение безопасности дорожного движения, снижение количества дорожно-транспортных происшествий и числа погибших и пострадавших в них людей | Снижение безопасности дорожного движения, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий и числа погибших и пострадавших в них людей |
| 6. | Проведение совместно с сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Ульчскому району в образовательных учебных заведениях района конкурсов, эстафет, лекций, направленных на привитие учащимся навыков безопасного поведения на дорогах, а также изучение и закрепление знаний по соблюдению правил дорожного движения | ОГИБДД ОМВД России по Ульчскому району, Комитет образования Ульчского муниципального района | 2016 - 2018 годы | Повышение безопасности дорожного движения, снижение количества дорожно-транспортных происшествий и числа погибших и пострадавших в них людей |  |
| 7. | Проведение полного мониторинга причин дорожно-транспортных происшествий, состояния и пропускной способности дорог и перекрестков на территории Ульчского муниципального района с подготовкой предложений по обустройству опасных для движения участков автомобильных дорог или изменения режима движения на особо опасных участках | ОГИБДД ОМВД России по Ульчскому району | 2016 - 2018 годы | Повышение безопасности дорожного движения, снижение количества дорожно-транспортных происшествий и числа погибших и пострадавших в них людей |  |
| 8. | Приобретение дорожной, строительной техники для сельских поселений | Отдел охраны труда, транспорта и связи администрации Ульчского муниципального района, финансовое управление администрации Ульчского муниципального района | 2016 - 2018 годы | Повышение безопасности дорожного движения | Снижение безопасности дорожного движения, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий и числа погибших и пострадавших в них людей |

Ведущий специалист по охране труда

администрации Ульчского муниципального району

Жиборт П.Ю.

Приложение 3

к Муниципальной программе

"Развитие транспортной системы

Ульчского муниципального района

Хабаровского края на 2016 - 2018 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ"

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения | Бюджет Ульчского муниципального района, тыс. руб. | Привлеченные средства, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
|  | Всего по программе |  | Всего | 26973,04 | 0 |
|  |  |  | 2016 год | 9479,855 | 0 |
|  |  |  | 2017 год | 8728,597 | 0 |
|  |  |  | 2018 год | 8728,597 | 0 |
| 1. | Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по транспортному обслуживанию населения на территории Ульчского муниципального района Хабаровского края | Отдел охраны труда, транспорта и связи администрации Ульчского муниципального района " | Всего | 300,00 | 0 |
|  |  |  | 2016 год | 100,00 | 0 |
|  |  |  | 2017 год | 100,00 | 0 |
|  |  |  | 2018 год | 100,00 | 0 |
| 2. | Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Ульчского муниципального района | Отдел охраны труда, транспорта и связи администрации Ульчского муниципального района " | Всего | 21873,04 | 0 |
|  |  |  | 2016 год | 7779,855 | 0 |
|  |  |  | 2017 год | 7028,597 | 0 |
|  |  |  | 2018 год | 7028,597 | 0 |
| 3. | Установка баннеров, информирующих о наиболее опасных участках автодорог, изготовление информационных материалов по профилактике дорожно-транспортных происшествий | Отдел охраны труда, транспорта и связи администрации Ульчского муниципального района | Всего | 300,00 | 0 |
|  |  |  | 2016 год | 100,00 | 0 |
|  |  |  | 2017 год | 100,00 | 0 |
|  |  |  | 2018 год | 100,00 | 0 |
| 4. | Приобретение дорожной, строительной техники для сельских поселений | Отдел охраны труда, транспорта и связи администрации Ульчского муниципального района, финансовое управление администрации Ульчского | Всего | 4500,00 | 0 |
|  |  |  | 2016 год | 1500,00 | 0 |
|  |  |  | 2017 год | 1500,00 | 0 |
|  |  |  | 2018 год | 1500,00 | 0 |