О ходе передачи в 2016 году

объектов жилищно-коммунального хозяйства

Ульчского муниципального района в концессию

Администрацией Ульчского муниципального района в рамках решения вопросов местного значения по организации на территории сельских поселений района теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» в 2016 году проводится работа по передаче объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в концессию.

Концессия – система отношений между муниципальным образованием (концедентом) и юридическим или физическим лицом (концессионером), возникающих при передаче права владения и пользования муниципальной собственностью (недвижимым и движимым имуществом, технологически связанным между собой и предназначенным для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением), при условии создания или реконструкции указанного имущества.

В целях передачи объектов тепло- и водоснабжения и водоотведения Сусанинского сельского поселения в концессию администрацией района проведена следующая работа:

Объекты теплоснабжения: актуализирована, утверждена и опубликована на официальном сайте администрации района схема теплоснабжения; получено согласование Комитета по ценам и тарифам Правительства края параметров долгосрочного тарифного регулирования и метода регулирования тарифов; утвержден отчет о техническом состоянии объектов; 01 июня 2016 года разработана и  размещена на сайте torgi.gov.ru конкурсная документация, срок подачи заявок – 02.06.2016-15.07.2016, подведение итогов конкурса состоится 24.10.2016.

Объекты водоснабжения и водоотведения: актуализирована, утверждена и опубликована на официальном сайте администрации района схема водоснабжения и водоотведения; получено согласование Комитета по ценам и тарифам Правительства края параметров долгосрочного тарифного регулирования и метода регулирования тарифов; утвержден отчет о техническом состоянии объектов; 29.06.2016 разработана и  размещена на сайте torgi.gov.ru конкурсная документация.

В целях передачи объектов тепло- и водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Село Булава» в концессию администрацией района проведена следующая работа:

Объекты теплоснабжения: осуществляется работа по установлению права собственности по объекту «Котельная, Хабаровский край, Ульчский р-н, с.Булава, ул. Промышленная, д.5 «А»»; актуализирована, утверждена и опубликована на официальном сайте администрации района схема теплоснабжения;  утвержден отчет о техническом состоянии объектов;

Объекты водоснабжения и водоотведения: актуализирована, утверждена и опубликована на официальном сайте администрации района схема водоснабжения и водоотведения; получено согласование Комитета по ценам и тарифам Правительства края параметров долгосрочного тарифного регулирования и метода регулирования тарифов; утвержден отчет о техническом состоянии объектов; разрабатывается конкурсная документация.

По сельскому поселению «Село Софийск»:

Объекты теплоснабжения: осуществляется работа по установлению права собственности по объекту Центральная котельная, Хабаровский край, Ульчский р-н, с.Софийск, пер. Новый, д. 18В»; актуализирована, утверждена и опубликована на официальном сайте администрации района схема теплоснабжения; утвержден отчет о техническом состоянии объектов.

Объекты водоснабжения и водоотведения: актуализирована, утверждена и опубликована на официальном сайте администрации района схема водоснабжения и водоотведения; направлены заявительные документы в Комитет по ценам и тарифам Правительства края для  согласования параметров долгосрочного тарифного регулирования и метода регулирования тарифов; утвержден отчет о техническом состоянии объектов.

По Де-Кастринскому сельскому поселению администрацией района передаются в концессию объекты водоснабжения и водоотведения, в связи с чем проведена следующая работа: актуализирована, утверждена и опубликована на официальном сайте администрации района схема водоснабжения и водоотведения; получено согласование Комитета по ценам и тарифам Правительства края параметров долгосрочного тарифного регулирования и метода регулирования тарифов; утвержден отчет о техническом состоянии объектов; разрабатывается конкурсная документация.

По сельскому поселению «Село Богородское» администрацией района передаются в концессию объекты теплоснабжения: схема теплоснабжения актуализирована, утверждена и размещена на сайте администрации; заявительные документы направлены в Комитет по ценам и тарифам для согласования метода регулирования тарифов и параметров долгосрочного тарифного регулирования; утвержден отчет о техническом состоянии объектов.

В Быстринском сельском поселении администрацией района передаются в концессию объекты теплоснабжения: схема теплоснабжения актуализирована, утверждена и размещена на сайте администрации; осуществляется работа по установлению права собственности по объекту «Котельная, Хабаровский край, Ульчский р-н, п. Решающий, ул. Советская, д. 21 А»; утвержден отчет о техническом состоянии объектов .

В  Мариинском сельском поселении администрацией района передаются в концессию объекты теплоснабжения: схема теплоснабжения актуализирована, утверждена и размещена на сайте администрации; получено согласование Комитета по ценам и тарифам Правительства края параметров долгосрочного тарифного регулирования и метода регулирования тарифов; утвержден отчет о техническом состоянии объектов; 16 мая 2016 года разработана и  размещена на сайте torgi.gov.ru конкурсная документация, срок подачи заявок – 17.05.2016-29.06.2016, подведение итогов конкурса состоится 10.10.2016.

По Санниковскому сельскому поселению администрацией района передаются в концессию объекты теплоснабжения: схема теплоснабжения актуализирована, утверждена и размещена на сайте администрации; получено согласование Комитета по ценам и тарифам Правительства края параметров долгосрочного тарифного регулирования и метода регулирования тарифов; утвержден отчет о техническом состоянии объектов; 17 мая 2016 года разработана и  размещена на сайте torgi.gov.ru конкурсная документация, срок подачи заявок – 18.05.2016-30.06.2016, подведение итогов конкурса состоится 11.10.2016.

В Тырском сельском поселении администрацией района передаются в концессию объекты теплоснабжения: схема теплоснабжения актуализирована, утверждена и размещена на сайте администрации; получено согласование Комитета по ценам и тарифам Правительства края параметров долгосрочного тарифного регулирования и метода регулирования тарифов; утвержден отчет о техническом состоянии объектов; 17 мая 2016 года разработана и  размещена на сайте torgi.gov.ru конкурсная документация, срок подачи заявок – 18.05.2016-30.06.2016, подведение итогов конкурса состоится 11.10.2016.

В сельском поселении «Село Дуди» администрацией района передаются в концессию объекты теплоснабжения, в связи с чем проведена следующая работа: актуализирована, утверждена и опубликована на официальном сайте администрации района схема теплоснабжения; получено согласование Комитета по ценам и тарифам Правительства края параметров долгосрочного тарифного регулирования и метода регулирования тарифов; утвержден отчет о техническом состоянии объектов; 23 мая 2016 года разработана и  размещена на сайте torgi.gov.ru конкурсная документация, срок подачи заявок – 24.05.2016-30.06.2016, подведение итогов конкурса состоится 13.10.2016.