PAGE  
17

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11.2013 № 1168-па

       с. Богородское

	Об утверждении муниципальной программы «Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг на территории Ульчского муниципального района Хабаровского края на 2014-2020 годы»


В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, решением Собрания депутатов Ульчского муниципального района от 28.01.2011 № 266 «О принятии Стратегического плана комплексного, социально-экономического развития Ульчского муниципального района до 2025 года, в целях улучшения качества жилищно-коммунальных услуг, принятия оптимальных решений по системным проблемам в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Ульчского муниципального района, администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг на территории Ульчского муниципального района Хабаровского края на 2014-2020 годы» (далее – Программа).

2.
Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации района обеспечить выполнение программных мероприятий муниципальной Программы.

3.
И.о. управляющего делами администрации района опубликовать настоящее постановление на сайте администрации Ульчского муниципального района. 

4.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Лещука А.В.
5.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава района
Ю.Л. Данкан

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НА 2014-2020 ГОДЫ»
Ответственный исполнитель:

отдел жилищно-коммунального 

хозяйства администрации 

Ульчского муниципального района

Составлена «___» ноября 2013 года

Исполнитель: 

Начальник отдела 
жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Ульчского 

муниципального района

Бабин Роман Николаевич
Тел. 8(42151) 5- 15-94
gkx_boss@adminulchi.ru
Начальник отдела жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации Ульчского 

муниципального района
Р.Н.Бабин
УТВЕРЖДЕН
постановлением 

администрации района

от 28.11.2013 № 1168-па
ПАСПОРТ

муниципальной программы 
«Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг на территории
Ульчского муниципального района Хабаровского края
на 2014-2020 годы»

	Ответственный исполнитель Программы
	
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Ульчского муниципального района

	Соисполнители Программы
	
	отсутствуют

	Участники Программы
	
	отсутствуют

	Подпрограммы
	
	отсутствуют

	Ведомственные целевые программы
	
	отсутствуют

	Основные мероприятия, входящие в Программу
	
	1) Электрификация населённых пунктов Ульчского муниципального района.

2) Обеспечение бесперебойного и надёжного функционирования объектов энергетики Ульчского муниципального района.

3) Газификация населённых пунктов Ульчского муниципального района.

	Цели Программы
	
	· повышение уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса;

· снижение себестоимости коммунальных услуг за счет уменьшения затрат на их производство и внедрения ресурсосберегающих технологий;
обновление и модернизация основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг

	Задачи Программы
	
	· инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;
· повышение надежности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг, устойчивости функционирования коммунальной  инфраструктуры;

· модернизация коммунальной инфраструктуры;

· замена изношенных фондов;

· повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

· обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей;
· создание благоприятных условий для проживания населения на территории Ульчского муниципального района.

	Целевые индикаторы и показатели Программы
	
	· снижение потерь электрической энергии в год;

· повышение надежности систем электроснабжения и коэффициента полезного действия электрооборудования;

· Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах;
· Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями.

	Этапы и сроки реализации Программы
	
	Один этап

с 2014 по 2020 годы

	Объемы бюджетных ассигнований программы, в т.ч. подпрограммы, в т.ч. с разбивкой по годам
	
	Бюджет муниципального района 

всего 275392,40 тыс. рулей, в том числе:

2014 год – 53 006,30 тыс. рублей;
2015 год – 97 347,20 тыс. рублей;
2016 год – 57536,90 тыс. рублей;

2017 год ( 36689,50 тыс. рублей;

2018 - 2020 годы ( 36812,10 тыс. рублей.

	Ожидаемые результаты реализации программы
	
	Реализация программы позволит:

· повысить надежность работы коммунальной инфраструктуры района;

· снизить потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе;

· обеспечить подключение дополнительных нагрузок новых и реконструируемых объектов капитального строительства;

· повысить эффективность финансово-хозяйственной деятельности предприятий жилищно-коммунального комплекса района;

· повысить качество коммунальных услуг предоставляемых потребителям района


1. Общая характеристика сферы реализации программы

Жилищно-коммунальные услуги на территории Ульчского муниципального района оказывают 16 предприятий – 2 муниципальных предприятия района, 9 муниципальных предприятий сельских поселений, 1 ведомственное, три общества с ограниченной ответственностью, «Богородская ТЭЦ», «Управляющая компания», «Дудинское КХ» и открытое акционерное общество «Де-Кастринская ТЭЦ».

1.1.1.
Электроснабжение. В районе функционирует 13 дизельных электростанций и 4 электростанций работающих на природном газе. На электростанциях района установлено 77 генерирующих установок суммарной номинальной мощностью 36,831 МВт. 

Общая протяжённость линий электропередач напряжением 10-0,4 кВ составляет 569,26 км, из них ВЛ-0,4 кВ – 353,5 км, ВЛ-6 кВ ( 54,0 и ВЛ-10 кВ -151,3 км. Износ сетей составляет от 40 до 90%.

Эксплуатируются 133 трансформаторных подстанций установленной мощностью 37870 кВА. Средний износ подстанций составляет 65%.

Выработанные ресурсы сетей и физический износ требуют замены устаревшего электротехнического оборудования.
1.1.2.
В результате длительного срока эксплуатации, невыполнение своевременно ремонтных работ, современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры Ульчского муниципального района характеризуется высокой степенью износа основного и вспомогательного оборудования (для большинства объектов процент износа составляет от 60% до 90%). При этом от 15% до 25% инженерных коммуникаций района отслужили нормативный срок.
Следствием высокой степени износа оборудования являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия энергооборудования, повышенная аварийность.
В создавшихся условиях вопросы технической политики, внедрения новых технологий и материалов, энергосбережения отодвигаются на последний план. Основной задачей коммунального комплекса в последние годы становилось обеспечение необходимой устойчивости при прохождении очередного отопительного сезона без больших аварий.

Дотационность бюджета Ульчского муниципального района не позволяет считать бюджет Ульчского муниципального района основным, а часто и единственным финансовым источником восстановления или реконструкции муниципального коммунального имущества. 

Коммунальный комплекс ежегодно требует увеличения денежных средств для своего функционирования. Параллельно с этим обостряются негативные тенденции ( рост степени износа основных фондов, числа аварийных ситуаций и инцидентов, не платежей потребителей за коммунальные услуги. Стало очевидным, что нормализация ситуации невозможна без изменения традиционных подходов, сложившихся в коммунальном комплексе района. 

Для повышения качества коммунальных услуг для населения Ульчского муниципального района необходимо обеспечить масштабную модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

Развитие систем коммунальной инфраструктуры Ульчского муниципального района программно-целевым методом позволит существенно повысить эффективность бюджетных расходов и определить ряд приоритетных направлений на объектах коммунальной инфраструктуры района.

2. Цели и задачи Программы, 
ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Основной целью Программы является ( разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Ульчского муниципального района, для:
· повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса;

· снижения себестоимости коммунальных услуг за счет уменьшения затрат на их производство и внедрения ресурсосберегающих технологий;

· обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

· проведение инженерно-техническую оптимизации коммунальных систем;
· повышение надежности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг, устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры;

· модернизацию коммунальной инфраструктуры;

· замена изношенных фондов;

·  повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;

· обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей;

· создание благоприятных условий для проживания населения на территории муниципального района.

Сроки реализации Программы – 2014 – 2020 годы.

3. Сроки реализации Программы

Программа будет реализовываться в один этап в 2014 - 2020 годах.

4. Механизм реализация Программы

Механизм реализации Программы – это система программных мероприятий, представленных в перечне мероприятий, скоординированных по срокам и ответственным исполнителем, призванным обеспечить достижение намеченных результатов.

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.

Комплексное управление Программой будет осуществляться путем:

(
определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

(
организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий Программы и т.д.;

(
координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

(
обеспечения контроля за реализацией Программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

(
внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;

(
предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий могут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

При изменении объемов финансирования мероприятий Программы ответственный исполнитель Программы, субъект бюджетного планирования вносят на рассмотрение главы района предложения об изменении состава  и сроков выполнения мероприятия Программы.

5. Сведения о показателях (целевых индикаторах) Программы

Состав показателей (индикаторов) Программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей, решения задач и выполнения основных мероприятий Программы.

Мониторинг значений показателей (индикаторов) предполагается вести в целом по району.

Полный перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации представлен в приложении № 1 к Программе.

Перечень показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в сфере жилищно-коммунального обслуживания населения Ульчского муниципального района.

6. Характеристика основных мероприятий Программы 
В рамках реализации Программы планируется проведение следующих основных мероприятий:

1. Электрификация населённых пунктов Ульчского муниципального района.

2. Обеспечение бесперебойного и надёжного функционирования объектов энергетики Ульчского муниципального района.

3. Газификация населённых пунктов Ульчского муниципального района.
Перечень основных мероприятий программы, с указанием ответственного исполнителя, срока реализации, ожидаемого непосредственного результата и описанием последствий не реализации основных мероприятий  приведён в приложении № 2 к Программе.

7. Меры правового регулирования в сфере реализации Программы
В целях реализации основных мероприятий Программы в соответствии с требованиями бюджетного законодательства необходимо принятие муниципальных правовых актов администрации района, определяющие:

· Порядок предоставления субсидий юридическим лицам для возмещения затрат на производство тепловой и (или) электрической энергии, полученных в связи с превышением фактической стоимости топлива над стоимостью топлива, предусмотренной в экономически обоснованных тарифах.

· Утверждение плана мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства района к работе в зимних условиях предстоящего отопительного периода за счет средств, предусмотренных в бюджете Ульчского муниципального района на текущий год
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы в привязке к основным мероприятиям, с указанием основных положений нормативных правовых актов, ответственного исполнителя и ожидаемых сроков принятия приведены в приложении № 3 к Программе.

8. Финансовое обеспечение реализации Программы
Объем средств бюджета Ульчского муниципального района, необходимых для реализации Программы в целом составляет 275392,40 тысяч рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 53 006,30 тыс. рублей;
2015 год – 97 347,20 тыс. рублей;
2016 год – 57536,90 тыс. рублей;

2017 год ( 36689,50 тыс. рублей;

2018 ( 2020 годы ( 36812,10 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение Программы по основным мероприятиям, с указанием ответственного исполнителя, по годам реализации приведено в приложении № 4 к Программе.

9. Риски не реализации мероприятий Программы

Вероятные риски не реализации основных мероприятий Программы:

(
Объекты капитального строительства муниципальной собственности не будут включены в государственные программы Правительства Хабаровского края – высокая степень риска;
(
Недобросовестные подрядчики на объектах капитального строительства муниципальной собственности – степень риска низкая;
(
Отсутствие средств краевого бюджета для софинансирования объектов капитального строительства муниципальной собственности и объектов коммунального хозяйства Ульчского муниципального района – степень риска низкая;

-
Повышение тарифов на коммунальные услуги – степень риска низкая.
10. Методика оценки эффективности Программы

1. Ответственным исполнителем ежегодно осуществляется оценка эффективности реализации программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом осуществляется на основании показателей (целевых индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы. Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом рассчитывается по формуле (для каждого года реализации программы):

[image: image1.wmf]n

Общ.Общ.

k

k=1

1

ПДЦ=И

n

å

 (1),

где:

[image: image2.wmf]Общ.

ПДЦ

 - значение показателя степени достижения целей и решения задач Программы в целом;

n - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Программы;

[image: image3.wmf]Общ.

k

И

 - соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Значение [image: image4.wmf]Общ.

ПДЦ

, превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм муниципальной программы учитывает показатели (индикаторы) эффективности программы, показатели степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации и рассчитывается согласно формуле:

[image: image5.wmf]i

i

n

Пр

Пр

ik

k=1

i

1

ПДЦ=И

n

å

 (2),

где:

[image: image6.wmf]Пр

i

ПДЦ

 - значение показателя степени достижения целей и решения задач i-й подпрограммы;

[image: image7.wmf]i

n

 - число показателей (индикаторов) i-й подпрограммы;

[image: image8.wmf]i

Пр

k

И

 - соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач i-й подпрограммы, т.е. фактически показатели степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Значения [image: image9.wmf]Пр

i

ПДЦ

, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой степени эффективности реализации подпрограмм.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств (ЭИС) бюджета рассчитывается согласно формуле:

[image: image10.wmf]Б

Ф

З

ЭИС=

З

 (3),

где:

[image: image11.wmf]Б

З

 - запланированный объем затрат из средств бюджета района на реализацию муниципальной программы;

[image: image12.wmf]Ф

З

 - фактический объем затрат из средств бюджета района на реализацию муниципальной программы.

Значение ЭИС равное 1 свидетельствует о высокой степени соответствия фактических затрат их запланированному уровню и эффективности использования средств района. Значение ЭИС свыше 1. Но не превышающее 1,05 свидетельствует средней степени соответствия использования средств бюджета района. Значение ЭИС превышающее 1,05 свидетельствует о низкой степени соответствия фактических затрат их запланированному уровню и эффективности использования средств бюджета района. Значение ЭИС ниже 1 свидетельствует о нарушении бюджетного законодательства, ответственность за которое несёт ответственный исполнитель муниципальной программы.
Общая эффективность и результативность муниципальной программы определяется по формуле:

[image: image13.wmf]МПр

i=1i

Общ.

ПДЦ

ПР=ПДЦ+

×

ЭИС

М

æö

ç÷

èø

å

 (4),

где:

M - число подпрограмм муниципальной программы.

Значения ПР, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой эффективности и результативности муниципальной программы.

6.4. В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год по всем направлениям рекомендуется с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий муниципальной программы, подпрограммы, ведомственных целевых программ, основных мероприятий представлять аргументированное обоснование причин:

отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде;

возникновения экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

перераспределения бюджетных ассигнований между ведомственными целевыми программами и основными мероприятиями муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

реализации муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков, в том числе невыполнения (нарушения сроков выполнения) контрольных событий программы.

_____________

Начальник отдела жилищно-
Р.Н.Бабин
коммунального хозяйства

администрации района

Приложение № 1

к муниципальной программе «Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг на территории Ульчского муниципального района Хабаровского края на 2014-2020 годы»

Перечень показателей

муниципальной программы «Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг

на территории Ульчского муниципального района Хабаровского края на 2014-2020 годы»

	№ п.п.
	Наименование основного мероприятия, показателя
	Единица измерения
	Значения показателей

	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018 – 2020


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Показатели постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 годна № 1317

	1
	Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами
	процентов
	≥ 79,3
	≥ 81,0
	≥ 84,5
	≥ 88,0
	≥ 91,4

	2
	Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района)
	процентов
	≥ 5,3
	≥ 5,6
	≥ 5,9
	≥ 6,3
	≥ 6,7

	3
	Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:
	
	
	
	
	
	

	 
	электрическая энергия
	кВт/ч на 1 проживающего
	≤ 1245
	≤ 1245
	≤ 1245
	≤ 1245
	≤ 1245

	 
	тепловая энергия
	Гкал на 1 кв. метр общей площади
	≤ 0,5
	≤ 0,5
	≤ 0,5
	≤ 0,5
	≤ 0,5

	 
	горячая вода
	куб. метров на 1 проживающего
	≤ 25
	≤ 25
	≤ 25
	≤ 25
	≤ 25

	 
	холодная вода 
	куб. метров на 1 проживающего
	≤ 12,89
	≤ 12,89
	≤ 12,89
	≤ 12,89
	≤ 12,89

	 
	природный газ
	куб. метров на 1 проживающего
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:
	
	
	
	
	
	

	 
	электрическая энергия
	кВт/ч на 1 человека населения
	≤ 114,8
	≤ 111,356
	≤ 111
	≤ 111
	≤ 111

	 
	тепловая энергия
	Гкал на 1 кв. метр общей площади
	≤ 297
	≤ 288
	≤ 288
	≤ 288
	≤ 288

	 
	горячая вода
	куб метров на 1 чел. населения
	≤ 0,210
	≤ 0,204
	≤ 0,204
	≤ 0,204
	≤ 0,204

	 
	холодная вода 
	куб метров на 1 чел. населения
	≤ 2,235
	≤ 2,168
	≤ 2,168
	≤ 2,168
	≤ 2,168

	 
	природный газ
	куб метров на 1 чел. населения
	0
	0
	0
	0
	0

	Указ Президента РФ № 1276 от 10 сентября 2012 "Об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности",

Распоряжение Правительства РФ от 15.11.2012 № 2096-р, распоряжение Правительства РФ от 27.12.2012 № 2550-р

	5
	Предельное количество этапов (процедур), необходимых для технологического присоединения
	единиц
	≥ 6
	≥ 6
	≥ 6
	≥ 5
	≤ 5

	6
	Предельный срок подключения потребителей (до 150 кВт) с даты поступления заявки на технологическое при соединение до даты подписания акта о технологическом присоединении
	дней
	≤ 167
	≤ 45
	≤ 44
	≤ 42
	≤ 40

	7
	Стоимость услуг по технологическому присоединению к объектам электросетевого хозяйства
	в процентах к предыдущему году
	≤ 116
	≤ 113
	≤ 110
	≤ 108
	≤ 105

	Указ Президента РФ № 600 от 07 мая 2012  "О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"

	8
	Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
	процентов
	≥ 10
	≥ 12
	≥ 15
	≥ 18
	≥ 25


____________
Приложение № 2

к муниципальной программе «Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг на территории Ульчского муниципального района Хабаровского края на 2014-2020 годы»

Перечень основных мероприятий

муниципальной программы «Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг на

территории Ульчского муниципального района Хабаровского края на 2014-2020 годы»

	№ п.п.
	Наименование основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Срок реализации
	Ожидаемый непосредственный результат 
	Последствия не реализации основного мероприятия


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Электрификации населённых пунктов Ульчского муниципального района

	1.1.
	Проектирование объекта капитального строительства муниципальной собственности «Строительство ВЛ и подстанций напряжением 110/35/10 кВ для электрификации населённых пунктов Ульчского района Хабаровского края»
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Ульчского муниципального района

Отдел архитектуры и капитального строительства администрации Ульчского муниципального района
	2014
	Улучшение качества предоставляемых услуг по электроснабжению потребителям, обновление оборудования для выработки электрической энергии, снижение нормативных потерь электрической энергии.
	Полный физический и моральный износ оборудования по выработки и передаче электрической энергии, увеличение сверхнормативных потерь электрической энергии, увеличение непроизводительных затрат на производство электрической энергии.

	1.2.
	Строительство объекта муниципальной собственности «Строительство ВЛ и подстанций напряжением 110/35/10 кВ для электрификации населённых пунктов Ульчского муниципального района Хабаровского края. Строительство второй очереди модульной газопоршневой электростанции с утилизаторами тепла в с. Богородское.»
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Ульчского муниципального района
	2014 - 2015
	Улучшение качества предоставляемых услуг по электроснабжению потребителям, обновление оборудования для выработки электрической энергии, наличие резерва мощностей на газопоршневой электростанции с. Богородское
	Увеличение количества и продолжительности веерных отключений в сельских поселениях «Село Богородское» и «Село Нижняя Гавань», ухудшение качества услуги по электроснабжению поселений.

	1.3.
	Строительство объекта муниципальной собственности «Строительство ВЛ и подстанций напряжением 110/35/10 кВ для электрификации населённых пунктов Ульчского муниципального района Хабаровского края. Строительство модульной дизельной электростанции с утилизаторами тепла в п. Мариинский рейд.»
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Ульчского муниципального района
	2014 – 2015
	Улучшение качества предоставляемых услуг по электроснабжению потребителям Мариинского сельского поселения, обновление оборудования для выработки электрической энергии, снижение нормативных потерь электрической энергии.
	Полный физический и моральный износ оборудования по выработки и передаче электрической энергии, увеличение сверхнормативных потерь электрической энергии, увеличение непроизводительных затрат на производство электрической энергии.

	1.4.
	Строительство объекта муниципальной собственности «Строительство ВЛ и подстанций напряжением 110/35/10 кВ для электрификации населённых пунктов Ульчского муниципального района Хабаровского края. Строительство ВЛ 10 кВ Богородское ( Савинское.»
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Ульчского муниципального района
	2014 – 2015
	Улучшение качества предоставляемых услуг по электроснабжению потребителям Савинского сельского поселения, обновление оборудования для выработки электрической энергии, снижение нормативных потерь электрической энергии.
	Полный физический и моральный износ оборудования по выработки и передаче электрической энергии, увеличение сверхнормативных потерь электрической энергии, увеличение непроизводительных затрат на производство электрической энергии.

	1.5.
	Строительство объекта муниципальной собственности «Строительство ВЛ и подстанций напряжением 110/35/10 кВ для электрификации населённых пунктов Ульчского муниципального района Хабаровского края. Строительство ВЛ 10 кВ Мариинск – Большие Санники.»
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Ульчского муниципального района
	2014 – 2016
	Улучшение качества предоставляемых услуг по электроснабжению потребителям Санниковского сельского поселения, обновление оборудования для выработки электрической энергии, снижение нормативных потерь электрической энергии.
	Полный физический и моральный износ оборудования по выработки и передаче электрической энергии, увеличение сверхнормативных потерь электрической энергии, увеличение непроизводительных затрат на производство электрической энергии.

	1.6.
	Строительство объекта муниципальной собственности «Строительство модульной газопоршневой электростанции с утилизацией тепла в с. Софийск.»
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Ульчского муниципального района
	2014 – 2015
	Улучшение качества предоставляемых услуг по электроснабжению потребителям сельских поселений «Село Софийск» и «Село Калиновка», обновление оборудования для выработки электрической энергии, переход на более экологичный вид топлива, снижение концентрации выброса вредных веществ в атмосферу.
	Увеличение количества и продолжительности веерных отключений в сельских поселениях «Село Софийск» и «Село Калиновка», ухудшение качества услуги по электроснабжению поселений.

	1.7.
	Проектирование объекта муниципальной собственности «Строительство модульной газопоршневой электростанции с утилизацией тепла в п. Циммермановка.»
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Ульчского муниципального района

Отдел архитектуры и капитального строительства администрации Ульчского муниципального района
	2015
	Улучшение качества предоставляемых услуг по электроснабжению потребителям сельского поселения «Посёлок Циммермановка» и Быстринского сельского поселения, обновление оборудования для выработки электрической энергии, переход на более экологичный вид топлива, снижение концентрации выброса вредных веществ в атмосферу.
	Увеличение количества и продолжительности веерных отключений в сельском поселении «Посёлок Циммермановка» и Быстринском сельском поселении, ухудшение качества услуги по электроснабжению поселений.

	1.8.
	Строительство объекта муниципальной собственности «Строительство модульной газопоршневой электростанции с утилизацией тепла в п. Циммермановка.»
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Ульчского муниципального района
	2015 – 2016
	Улучшение качества предоставляемых услуг по электроснабжению потребителям сельского поселения «Посёлок Циммермановка» и Быстринского сельского поселения, обновление оборудования для выработки электрической энергии, переход на более экологичный вид топлива, снижение концентрации выброса вредных веществ в атмосферу.
	Увеличение количества и продолжительности веерных отключений в сельском поселении «Посёлок Циммермановка» и Быстринском сельском поселении, ухудшение качества услуги по электроснабжению поселений.

	1.9.
	Проектирование объекта муниципальной собственности «Реконструкция ДЭС с. Тахта.»
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Ульчского муниципального района
	2014
	Улучшение качества предоставляемых услуг по электроснабжению потребителям Тахтинского сельского поселения, обновление оборудования для выработки электрической энергии.
	Увеличение количества и продолжительности веерных отключений в Тахтинском сельском поселении, ухудшение качества услуги по электроснабжению поселения.

	1.10.
	Строительство объекта муниципальной собственности «Реконструкция ДЭС с. Тахта.»
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Ульчского муниципального района
	2014
	Улучшение качества предоставляемых услуг по электроснабжению потребителям Тахтинского сельского поселения, обновление оборудования для выработки электрической энергии.
	Увеличение количества и продолжительности веерных отключений в Тахтинском сельском поселении, ухудшение качества услуги по электроснабжению поселения.

	1.11.
	Проектирование объекта муниципальной собственности «Реконструкция ВЛ 10 кВ «Тыр – Белоглинка – Кальма»
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Ульчского муниципального района
	2014
	Улучшение качества предоставляемых услуг по электроснабжению потребителям Тырского сельского поселения, обновление оборудования для выработки электрической энергии.
	Увеличение количества и продолжительности веерных отключений в Тырском сельском поселении, ухудшение качества услуги по электроснабжению поселения.

	1.12.
	Строительство объекта муниципальной собственности «Реконструкция ВЛ 10 кВ «Тыр – Белоглинка – Кальма»
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Ульчского муниципального района
	2015
	Улучшение качества предоставляемых услуг по электроснабжению потребителям Тырского сельского поселения, обновление оборудования для выработки электрической энергии.
	Увеличение количества и продолжительности веерных отключений в Тырском сельском поселении, ухудшение качества услуги по электроснабжению поселения.

	1.13.
	Проектирование объекта муниципальной собственности «Строительство модульной газопоршневой электростанция с утилизацией тепла в с. Булава»
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Ульчского муниципального района

Отдел архитектуры и капитального строительства администрации Ульчского муниципального района
	2016
	Улучшение качества предоставляемых услуг по электроснабжению потребителям сельского поселения «Село Булава», обновление оборудования для выработки электрической энергии, переход на более экологичный вид топлива, снижение концентрации выброса вредных веществ в атмосферу.
	Полный физический и моральный износ оборудования по выработки и передаче электрической энергии, увеличение сверхнормативных потерь электрической энергии, увеличение непроизводительных затрат на производство электрической энергии.

	1.14.
	Строительство объекта муниципальной собственности «Строительство модульной газопоршневой электростанция с утилизацией тепла в с. Булава»
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Ульчского муниципального района
	2017 - 2018
	Улучшение качества предоставляемых услуг по электроснабжению потребителям сельского поселения «Село Булава», обновление оборудования для выработки электрической энергии, переход на более экологичный вид топлива, снижение концентрации выброса вредных веществ в атмосферу.
	Полный физический и моральный износ оборудования по выработки и передаче электрической энергии, увеличение сверхнормативных потерь электрической энергии, увеличение непроизводительных затрат на производство электрической энергии.

	2. Обеспечение бесперебойного и надёжного функционирования объектов энергетики Ульчского муниципального района

	2.1.
	Содержание и текущий ремонт объектов коммунального хозяйства находящихся в собственности Ульчского муниципального района
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Ульчского муниципального района
	2014 – 2020
	Приобретение основных средств и расходных материалов для создания резервной материально-технической базы для предотвращения возникновения аварийных ситуаций на объектах коммунального хозяйства Ульчского муниципального района
	Возникновение аварийных ситуаций на объектах коммунального хозяйства, отсутствие материалов и оборудования для устранения аварийных ситуаций, возникновение веерных отключений электрической энергии в поселениях района.

	2.2.
	Предоставление субсидий юридическим лицам для возмещения затрат на производство тепловой и (или) электрической энергии, полученных в связи с превышением фактической стоимости топлива над стоимостью топлива, предусмотренной в экономически обоснованных тарифах.
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Ульчского муниципального района
	2014 – 2020
	Приобретение топлива для выработки тепловой и (или) электрической энергии, бесперебойная подача электрической и (или) тепловой энергии потребителям, создание благоприятной финансово-экономической ситуации на предприятиях коммунального комплекса.
	Возникновение веерных отключений электрической энергии из-за отсутствия топлива, возникновение задолженности по заработной плате на предприятиях тепло- энергетического комплекса, возникновение задолженности по налогам и другим внебюджетным фондам.

	3. Газификации населённых пунктов Ульчского муниципального района

	3.1.
	Проектирование объекта муниципальной собственности: «Строительство газопровода-отвода до с. Булава Ульчского муниципального района»
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Ульчского муниципального района

Отдел архитектуры и капитального строительства администрации Ульчского муниципального района
	2016
	Улучшение качества предоставляемых услуг по электроснабжению потребителям сельского поселения «Село Булава», обновление оборудования для выработки электрической энергии, переход на более экологичный вид топлива, снижение концентрации выброса вредных веществ в атмосферу.
	Полный физический и моральный износ оборудования по выработки и передаче электрической энергии, увеличение сверхнормативных потерь электрической энергии, увеличение непроизводительных затрат на производство электрической энергии.

	3.2.
	Строительство объекта муниципальной собственности: «Строительство газопровода-отвода до с. Булава Ульчского муниципального района»
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Ульчского муниципального района

Отдел архитектуры и капитального строительства администрации Ульчского муниципального района
	2017 – 2020
	Улучшение качества предоставляемых услуг по электроснабжению потребителям сельского поселения «Село Булава», обновление оборудования для выработки электрической энергии, переход на более экологичный вид топлива, снижение концентрации выброса вредных веществ в атмосферу.
	Полный физический и моральный износ оборудования по выработки и передаче электрической энергии, увеличение сверхнормативных потерь электрической энергии, увеличение непроизводительных затрат на производство электрической энергии.


____________

Приложение № 3

к муниципальной программе «Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг на территории Ульчского муниципального района Хабаровского края на 2014-2020 годы»

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы «Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг

на территории Ульчского муниципального района Хабаровского края на 2014-2020 годы»

	№ п.п.
	Вид нормативного акта
	Основные положения нормативного правового акта
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемые сроки принятия


	1
	2
	3
	4
	5

	Основное мероприятие «Обеспечение бесперебойного и надёжного функционирования объектов энергетики Ульчского муниципального района»

	Мероприятие: «Содержание и текущий ремонт объектов коммунального хозяйства находящихся в собственности Ульчского муниципального района»

	1
	Постановление администрации Ульчского муниципального района Хабаровского края
	Утверждение Плана мероприятий по подготовке коммунального хозяйства района к работе в зимних условиях предстоящего отопительного периода за счет средств, предусмотренных в бюджете Ульчского муниципального района на текущий год
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Ульчского муниципального района
	ежегодно

	Мероприятие: «Предоставление субсидий юридическим лицам для возмещения затрат на производство тепловой и (или) электрической энергии, полученных в связи с превышением фактической стоимости топлива над стоимостью топлива, предусмотренной в экономически обоснованных тарифах.»

	2
	Постановление администрации Ульчского муниципального района Хабаровского края
	Порядок предоставления субсидий юридическим лицам в целях возмещения организациям затрат на производство  тепловой и (или) электрической энергии, полученных в связи с превышением фактической стоимости топлива над стоимостью топлива, предусмотренной в экономически обоснованных тарифах 
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Ульчского муниципального района
	ежегодно


_____________

Приложение № 4

к муниципальной программе «Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг на территории Ульчского муниципального района Хабаровского края на 2014-2020 годы»

Финансовое обеспечение

муниципальной программы «Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг на

территории Ульчского муниципального района Хабаровского края на 2014-2020 годы»

	Наименование основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Код бюджетной классификации
	Расходы (тыс. руб.), годы

	
	
	ГРБС
	Рз Пр
	ЦСР
	ВР
	всего
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018 - 2020


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Всего по муниципальной программе
	
	
	
	
	
	275392,40
	53006,30
	97347,20
	57536,90
	36689,50
	36812,1

	1. Электрификации населённых пунктов Ульчского муниципального района

	Всего по подпрограмме
	
	
	
	
	
	203550,00
	44550,00
	89000,00
	36000,00
	20000,00
	20000,00

	Проектирование объекта капитального строительства муниципальной собственности «Строительство ВЛ и подстанций напряжением 110/35/10 кВ для электрификации населённых пунктов Ульчского района Хабаровского края»
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Ульчского муниципального района

Отдел архитектуры и капитального строительства администрации Ульчского муниципального района
	901
	05 02
	
	414
	3300,00
	3300,00
	
	
	
	

	Строительство объекта муниципальной собственности «Строительство ВЛ и подстанций напряжением 110/35/10 кВ для электрификации населённых пунктов Ульчского муниципального района Хабаровского края. Строительство второй очереди модульной газопоршневой электростанции с утилизаторами тепла в с. Богородское.»
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Ульчского муниципального района
	901
	05 02
	
	414
	16300,00
	8150,00
	8150,00
	
	
	

	Строительство объекта муниципальной собственности «Строительство ВЛ и подстанций напряжением 110/35/10 кВ для электрификации населённых пунктов Ульчского муниципального района Хабаровского края. Строительство модульной дизельной электростанции с утилизаторами тепла в п. Мариинский рейд.»
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Ульчского муниципального района
	901
	05 02
	
	414
	10200,00
	5100,00
	5100,00
	
	
	

	Строительство объекта муниципальной собственности «Строительство ВЛ и подстанций напряжением 110/35/10 кВ для электрификации населённых пунктов Ульчского муниципального района Хабаровского края. Строительство ВЛ 10 кВ Богородское ( Савинское.»
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Ульчского муниципального района
	901
	05 02
	
	414
	4500,00
	2250,00
	2250,00
	
	
	

	Строительство объекта муниципальной собственности «Строительство ВЛ и подстанций напряжением 110/35/10 кВ для электрификации населённых пунктов Ульчского муниципального района Хабаровского края. Строительство ВЛ 10 кВ Мариинск – Большие Санники.»
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Ульчского муниципального района
	901
	05 02
	
	414
	30000,00
	10000,00
	10000,00
	10000,00
	
	

	Строительство объекта муниципальной собственности «Строительство модульной газопоршневой электростанции с утилизацией тепла в с. Софийск.»
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Ульчского муниципального района
	901
	05 02
	
	414
	25000,00
	12500,00
	12500,00
	
	
	

	Проектирование объекта муниципальной собственности «Строительство модульной газопоршневой электростанции с утилизацией тепла в п. Циммермановка.»
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Ульчского муниципального района

Отдел архитектуры и капитального строительства администрации Ульчского муниципального района
	901
	05 02
	
	414
	6000,00
	
	6000,00
	
	
	

	Строительство объекта муниципальной собственности «Строительство модульной газопоршневой электростанции с утилизацией тепла в п. Циммермановка.»
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Ульчского муниципального района
	901
	05 02
	
	414
	40000,00
	
	20000,00
	20000,00
	
	

	Проектирование объекта муниципальной собственности «Реконструкция ДЭС с. Тахта.»
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Ульчского муниципального района
	901
	05 02
	
	414
	250,00
	250,00
	
	
	
	

	Строительство объекта муниципальной собственности «Реконструкция ДЭС с. Тахта.»
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Ульчского муниципального района
	901
	05 02
	
	414
	1500,00
	1500,00
	
	
	
	

	Проектирование объекта муниципальной собственности «Реконструкция ВЛ 10 кВ «Тыр – Белоглинка – Кальма»
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Ульчского муниципального района
	901
	05 02
	
	414
	1500,00
	1500,00
	
	
	
	

	Строительство объекта муниципальной собственности «Реконструкция ВЛ 10 кВ «Тыр – Белоглинка – Кальма»
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Ульчского муниципального района
	901
	05 02
	
	414
	25000,00
	
	25000,00
	
	
	

	Проектирование объекта муниципальной собственности «Строительство модульной газопоршневой электростанция с утилизацией тепла в с. Булава»
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Ульчского муниципального района

Отдел архитектуры и капитального строительства администрации Ульчского муниципального района
	901
	05 02
	
	414
	6000,00
	
	
	6000,00
	
	

	Строительство объекта муниципальной собственности «Строительство модульной газопоршневой электростанция с утилизацией тепла в с. Булава»
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Ульчского муниципального района
	901
	05 02
	
	414
	40000,00
	
	
	
	20000,00
	20000,00

	2. Обеспечение бесперебойного и надёжного функционирования объектов энергетики Ульчского муниципального района

	Всего по подпрограмме:
	
	
	
	
	
	36842,40
	8456,30
	8347,20
	6536,90
	6689,50
	6812,10

	Содержание и текущий ремонт объектов коммунального хозяйства находящихся в собственности Ульчского муниципального района
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Ульчского муниципального района
	901
	05 02
	
	244
	14280,00
	4380,00
	3900,00
	2000,00
	2000,00
	2000,00

	Предоставление субсидий юридическим лицам для возмещения затрат на производство тепловой и (или) электрической энергии, полученных в связи с превышением фактической стоимости топлива над стоимостью топлива, предусмотренной в экономически обоснованных тарифах.
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Ульчского муниципального района
	901
	05 02
	
	810
	22562,40
	4076,30
	4447,20
	4536,90
	4689,50
	4812,10

	3. Газификации населённых пунктов Ульчского муниципального района

	Всего по подпрограмме
	
	
	
	
	
	35000,00
	
	
	15000,00
	10000,00
	10000,00

	Проектирование объекта муниципальной собственности: «Строительство газопровода-отвода до с. Булава Ульчского муниципального района»
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Ульчского муниципального района

Отдел архитектуры и капитального строительства администрации Ульчского муниципального района
	901
	05 02
	
	414
	15000,00
	
	
	15000,00
	
	

	Строительство объекта муниципальной собственности: «Строительство газопровода-отвода до с. Булава Ульчского муниципального района»
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Ульчского муниципального района

Отдел архитектуры и капитального строительства администрации Ульчского муниципального района
	901
	05 02
	
	414
	20000,00
	
	
	
	10000,00
	10000,00


______________
