- АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- Хабаровского края

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- от 04.07.2014 № 669-па

- с. Богородское

О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Ульчском муниципальном районе до 2020 года», утвержденную постановлением администрации района от  31.10.2013 №995-па

В соответствии с Решением Собрания депутатов Ульчского муниципального района от 17.02.2014 №47 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Ульчского муниципального района от 20.12.2013 №35 «О бюджете Ульчского муниципального района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Ульчском муниципальном районе до 2020 года», утвержденную постановлением администрации района от  31.10.2013 №995-па следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы строку «Этапы и сроки реализации программы» изложить в следующей редакции:

«Основное мероприятие  «Развитие системы обращения с бытовыми отходами» будет реализовано в два этапа:

1 этап 2014 - 2019 годы: организация подготовительных мероприятий, решение первоочередных задач в области размещения, утилизации, переработки и обезвреживания твердых бытовых и промышленных отходов; развитие системы размещения, утилизации, переработки и обезвреживания твердых бытовых и промышленных отходов на территории района.

2 этап с 2019 по 2020 годы: ликвидация экологического ущерба прошлых лет.

Основное мероприятие  «Экологическое воспитание и образование»  будет реализована в один этап с 2014 по 2020 год.»

1.2. В Паспорте муниципальной программы строку «Объемы бюджетных ассигнований программы, в т.ч. подпрограммы, в т.ч. с разбивкой по годам» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования из бюджета муниципального района составит 43,737 млн.руб.

В том числе на основное мероприятие    «Развитие системы обращения с бытовыми отходами» - 42,532 млн.рублей,

на основное мероприятие  «Экологическое  воспитание и образование» - 1,205 млн.рублей.

В том числе по годам реализации:

- 2014 – 2,272 млн.руб.

- 2015 – 0,100 млн.руб.

- 2016 – 0,110 млн.руб.

- 2017 - 11,805 млн.руб.

- 2018 - 13,720 млн.руб.

- 2019 - 6,480 млн.руб.

- 2020 - 9,250 млн.руб.»

1.3. В разделе 8 муниципальной программы «Ресурсное (финансовое) обеспечение реализации программных мероприятий», второй абзац изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 43737 тыс.рублей, в том числе на Основное мероприятие   «Развитие системы обращения с бытовыми отходами» - 42532 тыс.руб., на Основное мероприятие  «Экологическое  воспитание и образование» - 1205 тыс.руб. По годам реализации:

2014 год – 2272,0 тыс. рублей;

2015 год – 100,0 тыс. рублей;

2016 год – 110,0 тыс. рублей;

2017 год – 11805,0 тыс. рублей;

2018 год – 13720,0 тыс. рублей;

2019 год – 6480,0 тыс. рублей;

2020 год –9250,0 тыс. рублей;»

1.4. Приложение №1 к муниципальной программе изложить в соответствии с Приложением №1 к настоящему Постановлению.

1.5. Приложение №2 к муниципальной программе изложить в соответствии с Приложением №2 к настоящему Постановлению.

1.6. Приложение №3 к муниципальной программе изложить в соответствии с Приложением №3 к настоящему Постановлению.

1.7. Приложение №4 к муниципальной программе изложить в соответствии с Приложением №4 к настоящему Постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ульчского муниципального района Лещука А.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава района                                                                                        Ю.Л.Данкан

Приложение №1

к постановлению администрации района

от 04.07.2014 № 669-па

«Приложение № 1

к муниципальной программе

Целевые показатели

муниципальной программы

«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Ульчском муниципальном районе

до 2020 года»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовые показатели (2013 год) | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого |  |
| 1. | Доля твердых бытовых отходов, размещаемых (захораниваемых) на объектах размещения отходов, отвечающих требованиям природоохранного и санитарно – эпидемиологического законодательства. | процентов | 1 | 1 | 3 | 5 | 20 | 43 | 49 | 55 | 55 |  |
| 2. | Количество заключенных предприятиями и организациями договоров на передачу на утилизацию отходов высокого класса опасности | штук | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 25 |  |
| 3. | Доля переданных на утилизацию и переработку отходов высокого класса опасности, подлежащих строгому учету, образующихся у предприятий и организаций района (ртутьсодержащие лампы, автомобильные аккумуляторы, синтетические и минеральные масла и смазки, автомобильные шины). | процентов | 5 | 20 | 40 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4. | Количество введенных в эксплуатацию объектов размещения твердых бытовых отходов отвечающих требованиям природоохранного и санитарно – эпидемиологического законодательства. | штук | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 5 |  |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовые показатели (2013 год) | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  | Итого |  |
| 5. | Количество ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов (несанкционированные свалки) | процентов | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  | 100 |  |
| 6. | Количество введенных в эксплуатацию пунктов сбора отработанных ртутьсодержащих ламп у населения для последующей их передачи на утилизацию | штук | 11 | 18 | - | - | - | - | - | - |  | 18 |  |
| 7. | Численность работников, занятых в отрасли переработки и обезвреживания твердых бытовых и промышленных отходов (без учета услуг по сбору, вывозу и захоронению твердых бытовых отходов) | человек | - | - | - | - | 25 | 5 | 3 | 3 |  | 37 |  |
| 8. | Количество ликвидированных объектов прошлого экологического ущерба (рекультивация свалок ТБО) | штук | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 |  | 8 |  |
| 9. | Объем инвестиций, привлеченных в сферу переработки и обезвреживания твердых бытовых и промышленных отходов | млн. рублей | - | - | - | - | 0,5 | 2,3 | 2,4 | 2,4 |  | 7,6 |  |
| 10. | Количество ежегодных организованных и проведенных эколого-просветительских мероприятий для школьников | штук | 15 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 |  | 69 |  |
| 11. | Количество вновь созданных и (или) восстановленных учебных баз в общеобразовательных школах (теплицы, «живые уголки», пришкольные участки) | штук | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 19 |  |
| 12. | Количество созданных школьных экологических объединений, занимающихся практическими вопросами охраны окружающей среды | штук | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 31 |  |

______________».

Приложение №2

к постановлению администрации района

от 04.07.2014 № 669-па

«Приложение № 2

к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ

Основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Ульчском муниципальном районе

до 2020 года»

| № п/п | Наименование Основного мероприятия и мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Развитие системы обращения с твердыми бытовыми отходами. |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка проектно-сметной документации (ПСД) строительства объекта «Межселенный полигон твердых бытовых отходов Ульчского муниципального района» | Сектор по ООС и ПР администрации района, отдел кап.строительства и архитектуры администрации района | 2017 | Улучшение экологического и санитарно-эпидемиологического состояния на территории 4 сельских поселений, снижение захламления территорий бытовыми отходами. | Дальнейшее ухудшение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности на территории 4 сельских поселений. Увеличение количества несанкционированных свалок и загрязнения поселенческих и межселенных территорий отходами. |
| 1.2. | Строительство объекта «Межселенный полигон твердых бытовых отходов Ульчского муниципального района» | Сектор по ООС и ПР администрации района, отдел кап.строительства и архитектуры администрации района | 2017-2018 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.3. | Подготовка ПСД строительства объекта «Межселенный полигон твердых бытовых отходов в Сусанинском сельском поселении». | Сектор по ООС и ПР администрации района, отдел капитального строительства и архитектуры администрации района, отдел экономической политики администрации района | 2014 | Улучшение экологического и санитарно-эпидемиологического состояния на территории Сусанинского сельского поселения. | Дальнейшее ухудшение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности на территории сельского поселения. Увеличение количества несанкционированных свалок и загрязнения поселенческих территорий отходами. |
| 1.4. | Строительство объекта «Межселенный полигон твердых бытовых отходов в Сусанинском сельском поселении». | Сектор по ООС и ПР администрации района, одел капитального строительства и архитектуры администрации района, администрация Сусанинского сельского поселения. | 2017 |  |  |
| 1.5. | Проведение инженерных изысканий по объекту строительства «Межселенный полигон твердых бытовых отходов в сельском поселении «Поселок Циммермановка» | Сектор по ООС и ПР администрации района, одел капитального строительства и архитектуры администрации района. | 2017 | Улучшение экологического и санитарно-эпидемиологического состояния на территории сельского поселения «Поселок Циммермановка». | Дальнейшее ухудшение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности на территории сельского поселения. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.6. | Подготовка ПСД строительства объекта «Межселенный полигон твердых бытовых отходов в сельском поселении «Поселок Циммермановка» | Сектор по ООС и ПР администрации района, отдел капитального строительства и архитектуры администрации района, отдел экономической политики администрации района | 2017 |  |  |
| 1.7. | Строительство объекта «Межселенный полигон твердых бытовых отходов в сельском поселении «Поселок Циммермановка» | Сектор по ООС и ПР администрации района, одел капитального строительства и архитектуры администрации района, администрация сельского поселения «Поселок Циммермановка». | 2018-2019 | Улучшение экологического и санитарно-эпидемиологического состояния на территории сельского поселения «Поселок Циммермановка». | Дальнейшее ухудшение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности на территории сельского поселения. Увеличение количества несанкционированных свалок и загрязнения поселенческих территорий отходами. |
| 1.8. | Проведение инженерных изысканий по объекту строительства «Межселенный полигон твердых бытовых отходов в Мариинском сельском поселении» | Сектор по ООС и ПР администрации района, одел капитального строительства и архитектуры администрации района. | 2018 | Улучшение экологического и санитарно-эпидемиологического состояния на территории Мариинского сельского поселения. | Дальнейшее ухудшение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности на территории сельского поселения. Увеличение количества несанкциони-рованных свалок. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.9. | Подготовка ПСД строительства объекта «Межселенный полигон твердых бытовых отходов в Мариинском сельском поселении» | Сектор по ООС и ПР администрации района, отдел капитального строительства и архитектуры администрации района, отдел экономической политики администрации района, | 2018 |  |  |
| 1.10. | Строительство объекта «Межселенный полигон твердых бытовых отходов в Мариинском сельском поселении» | Сектор по ООС и ПР администрации района, одел капитального строительства и архитектуры администрации района, администрация Мариинского сельского поселения | 2018-2019 |  |  |
| 1.11. | Проведение инженерных изысканий по объекту строительства «Межселенный полигон твердых бытовых отходов в Де-Кастринском сельском поселении» | Сектор по ООС и ПР администрации района, одел капитального строительства и архитектуры администрации района. | 2018 | Улучшение экологического и санитарно-эпидемиологического состояния на территории Де-Кастринского сельского поселения. | Дальнейшее ухудшение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности на территории сельского поселения. Увеличение количества несанкционированных свалок и загрязнения поселенческих территорий отходами. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.12. | Подготовка ПСД строительства объекта «Межселенный полигон твердых бытовых отходов в Де-Кастринском сельском поселении» | Сектор по ООС и ПР администрации района, отдел капитального строительства и архитектуры администрации района, отдел экономической политики администрации района, | 2018 | Улучшение экологического и санитарно-эпидемиологического состояния на территории Де-Кастринского сельского поселения. | Дальнейшее ухудшение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности на территории сельского поселения. Увеличение количества несанкционированных свалок и загрязнения поселенческих территорий отходами. |
| 1.13. | Строительство объекта «Межселенный полигон твердых бытовых отходов в Де-Кастринском сельском поселении» | Сектор по ООС и ПР администрации района, одел капитального строительства и архитектуры администрации района, администрация Де-Кастринского сельского поселения. | 2018-2020 |  |  |
| 1.14. | Приобретение крематора для обезвреживания биологических отходов в Киселевском сельском поселении | Сектор по ООС и ПР администрации района, отдел экономической политики администрации района, | 2017 | Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния на территории Киселевского сельского поселения. | Дальнейшее ухудшение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности на территории сельского поселения в части утилизации биологических отходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.15. | Приобретение крематора для обезвреживания биологических отходов в Солонцовском сельском поселении | Сектор по ООС и ПР администрации района, отдел экономической политики администрации района, | 2017 | Улучшение экологического и санитарно-эпидемиологического состояния на территории Солонцовского сельского поселения. | Дальнейшее ухудшение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности на территории сельского поселения в части утилизации биологических отходов |
| 1.16. | Рекультивация санкционированной свалки ТБО в Сусанинском сельском поселении | Сектор по ООС и ПР администрации района, одел капитального строительства и архитектуры администрации района, отдел ЖКХ администрации района, администрация сельского поселения. | 2020 | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории сельского поселения путем снижения уровня загрязнения почв, подземных и поверхностных вод отходами и содержащимися в них вредными веществами. | Продолжающееся загрязнение почв, подземных и поверхностных вод вредными токсическими веществами, загрязнение воздуха продуктами горения и гниения. |
| 1.17. | Рекультивация санкционированной свалки ТБО в сельском поселении «Село Богородское» | Сектор по ООС и ПР администрации района, одел капитального строительства и архитектуры администрации района, отдел ЖКХ администрации района, администрация сельского поселения. | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.18. | Рекультивация санкционированной свалки ТБО в сельском поселении «Село Нижняя Гавань» | Сектор по ООС и ПР администрации района, одел капитального строительства и архитектуры администрации района, отдел ЖКХ администрации района, администрация сельского поселения. | 2020 | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории сельского поселения путем снижения уровня загрязнения почв, подземных и поверхностных вод отходами и содержащимися в них вредными веществами. | Продолжающееся загрязнение почв, подземных и поверхностных вод вредными токсическими веществами, загрязнение воздуха продуктами горения и гниения. |
| 1.19. | Рекультивация санкционированной свалки ТБО в Савинском сельском поселении | Сектор по ООС и ПР администрации района, одел капитального строительства и архитектуры администрации района, отдел ЖКХ администрации района, администрация сельского поселения. | 2020 |  |  |
| 1.20. | Рекультивация санкционированной свалки ТБО в сельском поселении «Село Булава» | Сектор по ООС и ПР администрации района, одел капитального строительства и архитектуры администрации района, отдел ЖКХ администрации района, администрация сельского поселения. | 2020 |  |  |
| 1.21. | Рекультивация санкционированной свалки ТБО в сельском поселении «Поселок Циммермановка» |  | 2020 |  |  |
| 1.22. | Рекультивация санкционированной свалки ТБО в Мариинском сельском поселении |  | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.23. | Рекультивация санкционированной свалки ТБО в Де-Кастринском сельском поселении | Сектор по ООС и ПР администрации района, одел капитального строительства и архитектуры администрации района, отдел ЖКХ администрации района, администрация сельского поселения. | 2020 | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории сельского поселения путем снижения уровня загрязнения почв, подземных и поверхностных вод отходами и содержащимися в них вредными веществами. | Продолжающееся загрязнение почв, подземных и поверхностных вод вредными токсическими веществами, загрязнение воздуха продуктами горения и гниения. |
| 2 | Подпрограмма «Экологическое воспитание и образование». |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение эколого-просветительских мероприятий для школьников (конкурсы, викторины, акции, выставки, презентации, познавательно-развлекательные мероприятия). | Сектор по ООС и ПР администрации района, комитет по образованию администрации района | 2014-2020 | Формирование у детей и молодежи основ экологического воспитания и бережного отношения к природе. | Продолжающееся формирование в сознании подрастающего поколения потребительского отношения к природе и ее ресурсам. |
| 2.2. | Мероприятия по созданию (восстановлению) учебных баз в общеобразовательных школах (теплицы, «живые уголки», пришкольные участки) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.3. | Приобретение основных средств и материалов для обеспечения деятельности школьных экологических отрядов, школьных лесничеств, экологических патрулей, занимающихся практическими вопросами охраны окружающей среды. | Сектор по ООС и ПР администрации района, комитет по образованию администрации района |  | Формирование у детей и молодежи основ экологического воспитания и бережного отношения к природе. | Продолжающееся формирование в сознании подрастающего поколения потребительского отношения к природе и ее ресурсам. |
| 2.4. | Проведение эколого-краеведческих экскурсий, походов. |  |  |  |  |

________________».

Приложение №3

к постановлению администрации района

от 04.07.2014 № 669-па

«Приложение № 3

к муниципальной программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации мероприятий муниципальной программы

«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Ульчском муниципальном районе

до 2020 года»

| № п/п | Наименование Основного мероприятия и мероприятий муниципальной программы | Субъект бюджетного планирования | Год | Коды бюджетной классификации расходов бюджетов РФ для расходов бюджета района |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые бюджетные расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | раздел |  | подраздел |  | целевая статья |  |  | вид расходов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 1. | «Развитие системы обращения с бытовыми отходами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка проектно-сметной документации (ПСД) строительства объекта «Межселенный полигон твердых бытовых отходов Ульчского муниципального района». | Сектор по ООС и ПР, отдел капитального строительства и архитектуры | 2017 | 06 |  | 02 |  |  |  | 414 |  |  | 2500 |
| 1.2. | Строительство объекта «Межселенный полигон твердых бытовых отходов Ульчского муниципального района» | Сектор по ООС и ПР, отдел капитального строительства и архитектуры | 2017 | 06 |  | 02 |  |  |  | 414 |  |  | 2250 |
|  |  |  | 2018 | 06 |  | 02 |  |  |  |  |  |  | 2500 |
| 1.3. | Подготовка ПСД строительства объекта «Межселенный полигон твердых бытовых отходов в Сусанинском сельском поселении». | Сектор по ООС и ПР, отдел капитального строительства и архитектуры, отдел экономической политики | 2014 | 06 |  | 02 |  |  |  | 414 |  |  | 2182 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 1.4. | Строительство объекта «Межселенный полигон твердых бытовых отходов в Сусанинском сельском поселении». | Сектор по ООС и ПР, отдел капитального строительства и архитектуры | 2017 | 06 |  |  | 02 |  |  |  |  | 414 | 4850 |
| 1.5. | Проведение инженерных изысканий по объекту строительства «Межселенный полигон твердых бытовых отходов в сельском поселении «Поселок Циммермановка» | Сектор по ООС и ПР, отдел капитального строительства и архитектуры | 2017 | 06 |  |  | 02 |  |  |  |  | 414 | 1000 |
| 1.6. | Подготовка ПСД строительства объекта «Межселенный полигон твердых бытовых отходов в сельском поселении «Поселок Циммермановка» | Сектор по ООС и ПР, отдел капитального строительства и архитектуры, отдел экономической политики | 2017 | 06 |  |  | 02 |  |  |  |  | 414 | 2500 |
| 1.7. | Строительство объекта «Межселенный полигон твердых бытовых отходов в сельском поселении «Поселок Циммермановка» | Сектор по ООС и ПР, отдел капитального строительства и архитектуры | 2018 | 06 |  |  | 02 |  |  |  |  | 414 | 2000 |
|  |  |  | 2019 | 06 |  |  | 02 |  |  |  |  | 414 | 2500 |
| 1.8. | Проведение инженерных изысканий по объекту строительства «Межселенный полигон твердых бытовых отходов в Мариинском сельском поселении» | Сектор по ООС и ПР, отдел капитального строительства и архитектуры | 2018 | 06 |  |  | 02 |  |  |  |  | 414 | 1000 |
| 1.9. | Подготовка ПСД строительства объекта «Межселенный полигон твердых бытовых отходов в Мариинском сельском поселении» | Сектор по ООС и ПР, отдел капитального строительства и архитектуры, отдел экономической политики | 2018 | 06 |  |  | 02 |  |  |  |  | 414 | 2500 |
| 1.10. | Строительство объекта «Межселенный полигон твердых бытовых отходов в Мариинском сельском поселении» | Сектор по ООС и ПР, отдел капитального строительства и архитектуры | 2018 | 06 |  |  | 02 |  |  |  |  | 414 | 2250 |
|  |  |  | 2019 | 06 |  |  | 02 |  |  |  |  | 414 | 2250 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 1.11. | Проведение инженерных изысканий по объекту строительства «Межселенный полигон твердых бытовых отходов в Де-Кастринском сельском поселении» | Сектор по ООС и ПР, отдел капитального строительства и архитектуры | 2018 |  | 06 | 02 |  |  |  | 414 |  |  | 1000 |
| 1.12. | Подготовка ПСД строительства объекта «Межселенный полигон твердых бытовых отходов в Де-Кастринском сельском поселении» | Сектор по ООС и ПР, отдел капитального строительства и архитектуры, отдел экономической политики | 2018 |  | 06 | 02 |  |  |  | 414 |  |  | 2500 |
| 1.13. | Строительство объекта «Межселенный полигон твердых бытовых отходов в Де-Кастринском сельском поселении» | Сектор по ООС и ПР, отдел капитального строительства и архитектуры | 2018 |  | 06 | 02 |  |  |  | 414 |  |  | 2000 |
|  |  |  | 2019 |  | 06 | 02 |  |  |  | 414 |  |  | 1500 |
|  |  |  | 2020 |  | 06 | 02 |  |  |  | 414 |  |  | 1000 |
| 1.14. | Приобретение крематора для обезвреживания биологических отходов в Киселевском сельском поселении | Сектор по ООС и ПР, отдел экономической политики | 2017 |  | 06 | 02 |  |  |  | 244 |  |  | 500 |
| 1.15. | Приобретение крематора для обезвреживания биологических отходов в Солонцовском сельском поселении | Сектор по ООС и ПР, отдел экономической политики | 2017 |  | 06 | 02 |  |  |  | 244 |  |  | 500 |
| 1.16. | Рекультивация санкционированной свалки ТБО в Сусанинском сельском поселении | Сектор по ООС и ПР, одел капитального строительства и архитектуры, отдел ЖКХ. | 2020 |  | 06 | 02 |  |  |  | 244 |  |  | 1000 |
| 1.17. | Рекультивация санкционированной свалки ТБО в сельском поселении «Село Богородское» | Сектор по ООС и ПР, одел капитального строительства и архитектуры, отдел ЖКХ. | 2020 |  | 06 | 02 |  |  |  | 244 |  |  | 1000 |
| 1.18. | Рекультивация санкционированной свалки ТБО в сельском поселении «Село Нижняя Гавань» | Сектор по ООС и ПР, одел капитального строительства и архитектуры, отдел ЖКХ. | 2020 |  | 06 | 02 |  |  |  | 244 |  |  | 1000 |
| 1.19. | Рекультивация санкционированной свалки ТБО в Савинском сельском поселении | Сектор по ООС и ПР, одел капитального строительства и архитектуры, отдел ЖКХ. | 2020 |  | 06 | 02 |  |  |  | 244 |  |  | 1000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 1.20. | Рекультивация санкционированной свалки ТБО в сельском поселении «Село Булава», | Сектор по ООС и ПР, одел капитального строительства и архитектуры, отдел ЖКХ. | 2020 |  | 06 | 02 |  |  |  | 244 |  |  | 1000 |
| 1.21. | Рекультивация санкционированной свалки ТБО в сельском поселении «Поселок Циммермановка» | Сектор по ООС и ПР, одел капитального строительства и архитектуры, отдел ЖКХ. | 2020 |  | 06 | 02 |  |  |  | 244 |  |  | 1000 |
| 1.22. | Рекультивация санкционированной свалки ТБО в Мариинском сельском поселении | Сектор по ООС и ПР, одел капитального строительства и архитектуры, отдел ЖКХ. | 2020 |  | 06 | 02 |  |  |  | 244 |  |  | 1000 |
| 1.23. | Рекультивация санкционированной свалки ТБО в Де-Кастринском сельском поселении | Сектор по ООС и ПР, одел капитального строительства и архитектуры, отдел ЖКХ. | 2020 |  | 06 | 02 |  |  |  | 244 |  |  | 1000 |
| 2. | «Экологическое воспитание и образование». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение эколого-просветительских мероприятий для школьников (конкурсы, викторины, акции, выставки, презентации, познавательно-развлекательные мероприятия). | Сектор по ООС и ПР, комитет по образованию | 2014 |  | 06 | 03 |  |  |  | 244 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2015 |  | 06 | 03 |  |  |  | 244 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2016 |  | 06 | 03 |  |  |  | 244 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2017 |  | 06 | 03 |  |  |  | 244 |  |  | 35 |
|  |  |  | 2018 |  | 06 | 03 |  |  |  | 244 |  |  | 40 |
|  |  |  | 2019 |  | 06 | 03 |  |  |  | 244 |  |  | 45 |
|  |  |  | 2020 |  | 06 | 03 |  |  |  | 244 |  |  | 50 |
| 2.2. | Проведение мероприятий по созданию (восстановлению) учебных баз в общеобразовательных школах (теплицы, «живые уголки», пришкольные участки) | Сектор по ООС и ПР, комитет по образованию | 2014 |  | 06 | 03 |  |  |  | 244 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2015 |  | 06 | 03 |  |  |  | 244 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2016 |  | 06 | 03 |  |  |  | 244 |  |  | 0 |
|  |  |  | 2017 |  | 06 | 03 |  |  |  | 244 |  |  | 55 |
|  |  |  | 2018 |  | 06 | 03 |  |  |  | 244 |  |  | 55 |
|  |  |  | 2019 |  | 06 | 03 |  |  |  | 244 |  |  | 55 |
|  |  |  | 2020 |  | 06 | 03 |  |  |  | 244 |  |  | 60 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 2.3. | Приобретение основных средств и материалов для обеспечения деятельности школьных экологических отрядов, школьных лесничеств, экологических патрулей, занимающихся практическими вопросами охраны окружающей среды. | Сектор по ООС и ПР, комитет по образованию | 2014 |  | 06 | 03 |  |  |  | 244 |  |  | 40 |
|  |  |  | 2015 |  | 06 | 03 |  |  |  | 244 |  |  | 45 |
|  |  |  | 2016 |  | 06 | 03 |  |  |  | 244 |  |  | 50 |
|  |  |  | 2017 |  | 06 | 03 |  |  |  | 244 |  |  | 55 |
|  |  |  | 2018 |  | 06 | 03 |  |  |  | 244 |  |  | 60 |
|  |  |  | 2019 |  | 06 | 03 |  |  |  | 244 |  |  | 65 |
|  |  |  | 2020 |  | 06 | 03 |  |  |  | 244 |  |  | 70 |
| 2.4. | Проведение эколого-краеведческих экскурсий, походов. | Сектор по ООС и ПР, комитет по образованию | 2014 |  | 06 | 03 |  |  |  | 244 |  |  | 50 |
|  |  |  | 2015 |  | 06 | 03 |  |  |  | 244 |  |  | 55 |
|  |  |  | 2016 |  | 06 | 03 |  |  |  | 244 |  |  | 60 |
|  |  |  | 2017 |  | 06 | 03 |  |  |  | 244 |  |  | 60 |
|  |  |  | 2018 |  | 06 | 03 |  |  |  | 244 |  |  | 65 |
|  |  |  | 2019 |  | 06 | 03 |  |  |  | 244 |  |  | 65 |
|  |  |  | 2020 |  | 06 | 03 |  |  |  | 244 |  |  | 70 |
| ИТОГО по Основному мероприятию «Развитие системы обращения с бытовыми отходами» |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2182 |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11600 |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13500 |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6250 |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9000 |
| ИТОГО по Основному мероприятию «Экологическое воспитание и образование». |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205 |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230 |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |
| ИТОГО по муниципальной программе |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2272 |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11805 |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13720 |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6480 |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9250 |
| ВСЕГО по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43737 |

_________».

Приложение №4

к постановлению администрации района

от 04.07.2014 № 669-па

«Приложение № 4

к муниципальной программе

ИНФОРМАЦИЯ

по объектам капитального строительства

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Сроки строительства/ввода в эксплуатацию | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Наличие ПСД | Мощность | Сметная стоимость в текущих ценах (тыс.руб.) | Прогнозный (справочный) объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  | Непосредствен-ный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | Феде-ральный бюджет | Краевой бюджет | Бюджет района | Внебюд-жетные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | «Межселенный полигон твердых бытовых отходов Ульчского муниципального района» | 2017-2018 | Сектор по ООС и ПР администрации района, отдел кап.строительства и архитектуры администрации района, администрации сельских поселений | нет | 10 тонн/год | 7250 | 7250 |  |  | 7250 |  |  |
| 2 | «Межселенный полигон твердых бытовых отходов в Сусанинском сельском поселении». | 2014-2017 |  | нет | 7 тонн/год | 7350 | 7350 |  |  | 7350 |  |  |
| 3 | «Межселенный полигон твердых бытовых отходов в сельском поселении «Поселок Циммермановка» | 2017-2019 |  | нет | 7 тонн/год | 8000 | 8000 |  |  | 8000 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | «Межселенный полигон твердых бытовых отходов в Мариинском сельском поселении» | 2018-2019 | Сектор по ООС и ПР администрации района, отдел кап.строительства и архитектуры администрации района, администрации сельских поселений | нет | 7 тонн/год | 8000 | 8000 |  |  | 8000 |  |  |
| 5 | «Межселенный полигон твердых бытовых отходов в Де-Кастринском сельском поселении» | 2018-2020 |  | нет | 7 тонн/год | 8000 | 8000 |  |  | 8000 |  |  |

_____________».