ПЛАН СОЗДАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ И ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ В УЛЬЧСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

| № п/п | Наименование проекта | Проектная мощность (прогнозные ресурсы сырья, планируемая продукция) | Планируемый срок строительства /реконструкции объекта | Объем инвестиций (млн. руб.) | Предполагаемый инвестор и (или) инициатор проекта | Степень готовности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Топливно-энергетический комплекс |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.* | Строительство нефтепродуктопровода от Комсомольского НПЗ до пос. Де-Кастри | 5-6 млн. тн светлых нефтепродуктов в год | 2016 - 2020 | 20000,0 | ООО «РН – Комсомольский НПЗ», ОАО «НК «Роснефть» | Инвестиционное предложение |
| 1.3. * | Отгрузочный терминал нефтепродуктов в п. Де-Кастри | 5-6 млн. тн светлых нефтепродуктов в год | 2016 - 2020 | 10500,0 | ООО «РН – Комсомольский НПЗ», ОАО «НК «Роснефть» | Инвестиционное предложение |
| 2. Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.* | Строительство ВЛ и подстанций напряжением 110/35/10 для электрификации населенных пунктов Ульчского муниципального района | 90 км | 2008-2020 | 1722,0 | Правительство Хабаровского края, Администрация Ульчского муниципального района | Выполнено ТЭО. Разработка ПСД (2014 год). |
| 2.2. | Строительство второй очереди газопоршневой электростанции в с.Богородское с установкой 2-х энергоустановок. Увеличение мощности с 3,3 до 5,5 МВт | 2 МВт | 2014-2018 | 165,0 | Правительство Хабаровского края Администрация Ульчского муниципального района | ПСД готова |
| 2.3.* | Строительство второй очереди газопоршневой электростанции в п. Де-Кастри с установкой 2-х энергоустановок. Увеличение мощности с 6,0 до 10,0 МВт | 4 МВт | 2015-2018 | 100,0 | Администрация Де-Кастринского сельского поселения Администрация Ульчского муниципального района Правительство Хабаровского края | ПСД готова |
| 2.4. | Строительство ЛЭП 35 кВ «Богородское-Савинское» строительство ТП 6/35, ТП 35/10 | 25 км | 2015-2019 | 99,5 | Правительство Хабаровского края Администрация Ульчского муниципального района | ПСД готова |
| 2.5. | Строительство модульной дизельной электростанции с котлами-утилизаторами тепла в п.Мариинский Рейд | 2,4 МВт | 2015-2019 | 112,0 | Правительство Хабаровского края Администрация Ульчского муниципального района | ПСД готова |
| 2.6. | Строительство ЛЭП 0,4/10 кВ «Мариинское-Большие Санники» | 20 км | 2015-2020 | 300,0 | Правительство Хабаровского края Администрация Ульчского муниципального района | ПСД в стадии разработки |
| 2.7. | Строительство ТЭЦ в п.Циммермановка. Реконструкция внутрипоселковых тепловых сетей, реконструкция парокотельной с заменой теплоносителя на воду, реконструкция электростанции с установкой 2х электроагрегатов и утилизацией тепла | 2,2 МВт | 2015-2019 | 400,0 | Правительство Хабаровского края Администрация Ульчского муниципального района | Проектирование объекта (2015 год) |
| 2.8. | Строительство газопровода-отвода и ГРС «Калиновка» | 5 км | 2014-2018 | 64,5 | Правительство Хабаровского края | Инвестиционное предложение |
| 2.9. | Строительство межпоселкового газопровода от ГРС «Калиновка» до с. Калиновка | 1,3 км | 2014-2018 | 6,0 | Правительство Хабаровского края | Инвестиционное предложение |
| 2.10. | Строительство межпоселкового газопровода от ГРС «Калиновка» до с. Софийск | 9,8 км | 2014-2018 | 53,01 | Правительство Хабаровского края | Инвестиционное предложение |
| 2.11. | Строительство модульной газопоршневой электростанции с утилизацией тепла в с. Софийск | 1,5 МВт | 2015-2019 | 250,0 | Правительство Хабаровского края Администрация Ульчского муниципального района | Экспертиза ПСД |
| 2.12. | Реконструкция ГПЭС с.Аннинские Минеральные Воды | 2,2 МВт | 2013-2020 | 40,0 | Правительство Хабаровского края Администрация Ульчского муниципального района | Инвестиционное предложение |
| 2.13. | Строительство модульной котельной на природном газе в с.Софийск | 2,74 | 2015-2019 | 42,0 | Правительство Хабаровского края Администрация Ульчского муниципального района | Инвестиционное предложение |
| 2.14. | Газификация жилищного фонда: - с. Богородское; - п. Де-Кастри; - с. Аннинские Минеральные Воды; - п. Циммермановка; - с. Софийск; - с. Булава. | 1594 квартир 710 квартир | 2014-2018 2014-2018 2015-2018 2017-2019 2018-2022 2019-2022 | 39,5 25,8 13,0 7,35 15,5 | Администрации сельских поселений Администрация Ульчского муниципального района ОАО «Хабаровсккрайгаз» Население | Частично выполнена ПСД и газификация |
| 2.15. | Бурение скважин в населенны пунктах: - с. Тахта, с. Ухта, с. Кольчем; - с. Богородское; - с. Дуди. | 3 1 1 | 2014-2017 2018 2020 | 9,0 3,5 3,5 | Администрации сельских поселений, администрация Ульчского муниципального района Правительство Хабаровского края | Инвестиционное предложение |
| 2.16. | Реконструкция водопроводных и канализационных сетей с. Богородское, п.Де-Кастри с. Софийск с. Сусанино с. Булава п. Циммермановка |  | 2014-2025 2015-2017 2017-2018 2018-2019 2020-2021 2022-2025 | 23,1 25,0 30,0 30,0 45,0 | Администрации сельских поселений, администрация Ульчского муниципального района Правительство Хабаровского края | Инвестиционное предложение |
| 2.17. | Реконструкция ДЭС с.Тахта | 1,2 МВт | 2014-2017 | 30,0 | Правительство Хабаровского края Администрация Ульчского муниципального района | Инвестиционное предложение |
| 2.18. | Реконструкция ДЭС с.Солонцы | 0,32 МВт | 2017 | 2,5 | Правительство Хабаровского края Администрация Ульчского муниципального района | Инвестиционное предложение |
| 2.19. | Реконструкция ДЭС п.Тыр | 0,44 МВт | 2017 | 3,0 | Правительство Хабаровского края Администрация Ульчского муниципального района | Инвестиционное предложение |
| 2.20. | Реконструкция ДЭС с.Савинское | 0,2 МВт | 2017 | 2,0 | Правительство Хабаровского края Администрация Ульчского муниципального района | Инвестиционное предложение |
| 2.21. | Реконструкция ВЛ 10 кВ п.Тыр-с.Белоглинка-с.Кальма | 15 км | 2015-2019 | 50,0 | Правительство Хабаровского края Администрация Ульчского муниципального района | Инвестиционное предложение |
| 2.22. | Строительство газопоршневой электростанции с утилизацией тепла в с.Булава | 2,5 МВт | 2016-2022 | 300,0 | Правительство Хабаровского края Администрация Ульчского муниципального района | Инвестиционное предложение |
| 2.23. | Строительство газопровода-отвода до с.Булава | 7 км | 2016-2020 | 64,5 | Правительство Хабаровского края Администрация Ульчского муниципального района | Инвестиционное предложение |
| 2.24. | Реконструкция ЛЭП с.Калиновка | 5 км | 2019 | 0,65 | Администрация Ульчского муниципального района |  |
| 3. Транспорт |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.* | Строительство железнодорожной линии Селихино–Ныш | 435 км | 2015-2030 | 337300,0 | проектирование | Инвестиционное предложение |
| 3.2.* | Автодорога Селихино- Николаевск-на-Амуре с асфальтовым покрытием | 570,2 | 2008-2025 | 45293,0 | Минтранс России, Правительство Хабаровского края | Работы ведутся |
| 3.3. | Реконструкция автодороги с.Б. Санники – с. Мариинск | 30,2 км | 2014-2020 | 35,0 | Администрация Ульчского муниципального района Правительство Хабаровского края | Инвестиционное предложение |
| 3.4. | Реконструкция подъезда к с. Софийск | 30,2 км | 2016-2020 | 35,0 | Администрация Ульчского муниципального района Правительство Хабаровского края | Инвестиционное предложение |
| 3.5. | Строительство автодороги с. Солонцы – с. Кольчем | 7,0 км | 2020-2025 | 10,0 | Администрация Ульчского муниципального района | Инвестиционное предложение |
| 3.6. | Строительство автодороги с. Ухта – с. Солонцы | 16,875км | 2020 -2025 | 20,0 | Администрация Ульчского муниципального района Правительство Хабаровского края | Инвестиционное предложение |
| 3.7. | Строительство автодороги п.Тыр – с. Тахта – с. Сусанино | 45 км | 2020-2025 | 55,0 | Администрация Ульчского муниципального района Правительство Хабаровского края | Инвестиционное предложение |
| 3.8. | Открытие круглогодичных пассажирских перевозок Николаевск-на-Амуре- Комсомольск-на-Амуре |  | 2016-2018 |  | Правительство Хабаровского края | Инвестиционное предложение |
| 4. Добыча полезных ископаемых |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.* | Строительство горно-обогатительного комплекса на золоторудном месторождении Делькен | 4 тн /год | 2016-2017 | 1500,0 | Правительство Хабаровского края | Инвестиционное предложение |
| 5. Лесной комплекс |  |  |  |  |  |  |
| 5.1..* | Предприятие по комплексной переработке древесины в п. Де-Кастри | 150 тыс. куб.м пиломатериалов/ год | 2018-2020 | 2500,0 | Правительство Хабаровского края Администрация Ульчского муниципального района | Инвестиционное предложение. Отведен земельный участок выполнены его геотопосъемка. ТЭО в стадии разработки |
| 6. Рыбная отрасль |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Строительство рыбоперерабатывающих цехов в п.Тыр и п.Де-Кастри |  | 2016-2017 | 30,0 | ООО «ДВ-Ресурс» | Реализация проекта |
| 7. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Строительство и реконструкция учреждений общего и среднего образования и культуры |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.* | Строительство школы в с. Мариинское | 160 мест | 2014-2017 | 283,1 | Правительство Хабаровского края Администрация Ульчского муниципального района | Реализация проекта |
| 7.1.2. | Строительство спального корпуса пришкольного интерната в п. Тыр | 35 мест | 2014-2020 | 138,5 | Правительство РФ Правительство Хабаровского края Администрация Ульчского муниципального района | Реализация проекта |
| 7.1.3. | Строительство пристройки к школе в п. Де-Кастри | 100 мест | 2022-2025 | 100,0 | Правительство РФ Правительство Хабаровского края Администрация Ульчского муниципального района | Инвестиционное предложение |
| 7.1.4. | Строительство школы-сада в с. Савинское | 100 мест | 2017-2020 | 100,0 | Правительство РФ Правительство Хабаровского края Администрация Ульчского муниципального района | Инвестиционное предложение |
| 7.1.5. | Строительство пришкольного интерната в с. Софийск и детского сада | 40 мест | 2017-2020 | 70,0 | Правительство РФ Правительство Хабаровского края Администрация Ульчского муниципального района | Инвестиционное предложение |
| 7.1.6. | Строительство школы со спортивным залом в с. Сусанино | 150 мест | 2020-2025 | 180,0 | Правительство РФ Правительство Хабаровского края Администрация Ульчского муниципального района | Инвестиционное предложение |
| 7.1.7. | Строительство школы в п. Тыр | 125 мест | 2020-2025 | 180,0 | Правительство РФ Правительство Хабаровского края Администрация Ульчского муниципального района | Инвестиционное предложение |
| 7.2. | Строительство дошкольных образовательных учреждений: |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. | Строительство детского сада в с. Булава | 55 мест | 2016-2020 | 80,0 | Правительство РФ Правительство Хабаровского края Администрация Ульчского муниципального района | Инвестиционное предложение |
| 7.2.2. | Строительство детского сада в п. Мариинский Рейд | 55 мест | 2018-2020 | 80,0 | Правительство РФ Правительство Хабаровского края Администрация Ульчского муниципального района | Инвестиционное предложение |
| 7.2.3. | Строительство детского сада в п. Циммермановка | 75 мест | 2016-2018 | 205,0 | Правительство РФ Правительство Хабаровского края Администрация Ульчского муниципального района | Инвестиционное предложение |
| 7.2.4. | Строительство детского сада в с.Киселевка | 55 мест | 2020-2022 | 80,0 | Правительство РФ Правительство Хабаровского края Администрация Ульчского муниципального района | Инвестиционное предложение |
| 7.3. | Строительство и реконструкция прочих социальных объектов |  |  |  |  |  |
| 7.3.1. | Строительство социально-культурных центров (детский сад, ФАП, клуб, библиотека, зал для спортивных занятий) в населенных пунктах: - п. Быстринск - с. Калиновка (2-я очередь) - с. Мариинское - с. Савинское - с. Тахта - п. Тыр - с. Ухта (2-я очередь) | 790 мест 60 мест 70 мест 100 мест 100 мест 120 мест 140 мест 70 мест | 2018 2016 2017-2020 2023-2024 2017-2020 2021-2022 2017 | 790,0 60,0 120,0 100,0 100,0 150,0 120,0 140,0 | Правительство РФ Правительство Хабаровского края Администрация Ульчского муниципального района | Инвестиционное предложение |
| 7.3.2. | Строительство культурно-этнического центра в с. Булава | 560 кв.м | 2018-2020 | 60,0 | Правительство РФ Правительство Хабаровского края Администрация Ульчского муниципального района | Инвестиционное предложение |
| 7.3.3. | Реконструкция здания бывшей котельной с переоборудованием под этнокультурный центр в с.Богородское |  | 2018-2020 | 30,2 | Правительство Хабаровского края Администрация Ульчского муниципального района | Инвестиционное предложение |
| 7.3.4. | Строительство 36-ти квартирного дома в с.Богородское | 36 квартир | 2015-2018 | 60,0 | Администрация сельского поселения «Село Богородское» | ПСД готова (прохождение экспертизы) |
| 8. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Строительство ФАП в с. Сусанино | 250 кв.м | 2020-2023 | 15,0 | Правительство РФ Правительство Хабаровского края | Инвестиционное предложение |
| 8.2. | Строительство врачебных амбулаторий в селах: - с. Софийск - п. Мариинский Рейд - с. Тахта | 25 посещений в смену | 2018 2019-2020 2019-2020 | 15,0 15,0 15,0 | Правительство РФ Правительство Хабаровского края | Инвестиционное предложение |
| 8.3. | Строительство нового здания МУЗ «Районная больница» №1 с.Богородское на 75 коек в с. Богородское | 75 коек | 2024-2025 | 130,0 | Правительство РФ Правительство Хабаровского края | Инвестиционное предложение |
| 8.4. | Строительство нового корпуса поликлиники в с. Богородское в комплексе с детской поликлиникой (площадь 1000 кв.м) | 150 посещений в смену | 2020-2025 | 150,0 | Правительство РФ Правительство Хабаровского края | Инвестиционное предложение |
| 8.5. | Строительство акушерского корпуса МУЗ «Районная больница» №1 с. Богородское | 10 мест | 2019-2025 | 203,5 | Правительство РФ Правительство Хабаровского края | ПСД выполнена в 2006 году |
| 8.6. | Строительство спального корпуса, с. Аннинские Минеральные Воды | 150 мест | 2020-2025 | 330,0 | Правительство Хабаровского края | Инвестиционное предложение |
| 9. Молодежная политика и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Строительство спортивно-оздоровительных сооружений в населенных пунктах: - с. Богородское - п. Де-Кастри - с. Сусаннино - п. Тыр (спорт зал в спальном корпусе пришкольного интерната) | 200 мест 150 мест 100 мест 100 мест | 2017-2018 2019 2020 2018 | 200,0 150,0 100,0 10,0 | Правительство РФ Правительство Хабаровского края Администрация Ульчского муниципального района | Инвестиционное предложение |
| 9.2. | Строительство (приобретение) жилья для специалистов бюджетной сферы, в том числе КМНС - с. Богородское, п. Де-Кастри; - с.Булава, с.Дуди | 6 квартир 4 квартиры | 2014-2017 2015-2020 | 32,0 21,3 | Администрации сельских поселений, администрация Ульчского муниципального района | Инвестиционное предложение |
| 10. Туризм и рекреация |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Строительство гостиницы (парк-отеля) «Охотничья усадьба» в с. Аннинские минеральные Воды | Пять спальных корпусов, Административное здание, здание кафе и бани | 2017-2018 | 54,7 | ООО «Велес-ДВ» | ПСД готова Земля в аренде Инвестиционное предложение |
| 10.2. | Создание этнической деревни в рамках модельной территории традиционного природопользования в с. Булава |  | 2013-2025 | 80,0 | Администрация Ульчского муниципального района | Инвестиционное предложение |
| 10.3. | Строительство грязелечебницы в п. Де-Кастри (Сомон) | 50 мест | 2020-2025 | 150,0 | Частный инвестор Администрация Ульчского муниципального района | Инвестиционное предложение |
| 11. Общественная и экологическая безопасность |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Строительство очистных сооружений в населенных пунктах: - с. Богородское - с.Булава - с. Аннинские Минеральные Воды - с. Сусанино - с. Софийск - п. Тыр - с. Тахта - п. Циммермановка |  | 2020-2025 2020-2025 2020-2025 2020-2025 2020-2025 2020-2025 2020-2025 2020-2025 | 30,0 20,0 15,0 15,0 25,0 25,0 13,0 30,0 | Администрации сельских поселений, администрация Ульчского муниципального района | Инвестиционное предложение |
| 11.2. | Строительство межселенного полигона твердых бытовых отходов Ульчского муниципального района | 10 тонн/год | 2016-2020 | 7,3 | Администрация Ульчского муниципального района | Проведены изыскательские работы |
| 11.3. | Строительство межселенных полигонов твердых бытовых отходов: - в Сусанинском сельским поселении - в сельском поселении «Поселок Циммермановка» - в Мариинском сельском поселении - в Де-Кастринском сельском поселении | 7 тонн/год | 2019 2016-2020 2016-2020 2016-2020 | 7,4 8,0 8,0 8,0 | Администрации сельских поселений, администрация Ульчского муниципального района | ПСД отсутствует |
| 11.4. | Рекультивация санкционированных свалок твердых бытовых отходов в сельских поселениях: - Сусанинском, «Село Богородское» - «Село Нижняя Гавань», Савинском, «Село Булава» - «Поселок Циммермановка», Мариинском, Де-Кастринском |  | 2018 2019 2020 | 2,0 3,0 3,0 | Администрации сельских поселений, администрация Ульчского муниципального района | Реализация проекта после ввода в эксплуатацию межселенных полигонов ТБО |
| 11.5. | Строительство зданий пождепо в населенных пунктах: - с. Булава - с. Киселевка - с. Мариинское - с. Софийск - с. Сусанино |  | 2016-2019 2016-2019 2019 2019 2019 | 12,0 12,0 10,0 12,0 12,0 | Правительство Хабаровского края |  |

Знаком звездочка «*» обозначены проекты  Стратегии социального и экономического развития Хабаровского края до 2025 года (Постановление Правительства Хабаровского края  от 13 января 2009 г. № 1-пр  «О Стратегии социального и экономического развития Хабаровского края на период до 2025 года»).